תאגיד פלגי השרון – מיסודן של עיריית כפ"ס והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ

ותאגיד מיה בע"מ

מכרז פומבי מס' 2-2026

לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

ינואר 2026

מכרז פומבי מס':2-2026

לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

מסמכי המכרז:

| שם המסמך | עמוד |
| --- | --- |
| - מסמך א' - חוברת תנאי המכרז - תנאים להשתתפות במכרז |  |
| - נספח 1 - טופס פרופיל המציע |  |
| - נספח 2 – הצעה |  |
| - נספח 3 – הצהרת המציע |  |
| - נספח 4 – נוסח ערבות המכרז |  |
| - נספח 5 – אישור עורך דין |  |
| - נספח 6 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים |  |
| - נספח 6 א' – תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות |  |
| - נספח 7 – הצהרה על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים" |  |
| - נספח 8 – תצהיר להוכחת ניסיון המציע לצורך עמידה בתנאי הסף |  |
| - נספח 8.1. – אישור להוכחת ניסיון המציע לצורך עמידה בתנאי הסף |  |
| - נספח 9 – שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים; |  |
| - נספח 10 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז |  |
| - נספח 11 - תצהיר בדבר מצב המציע |  |
| - נספח 12 – תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים |  |
| - נספח 13 - תצהיר על העדר קרבה לעובד החברה ו/או עובד עירייה או חבר נבחר ציבור |  |
| - נספח 14 - תצהיר להוכחת עמידת טכנאי ה- UV בתנאי הסף |  |
| - מסמך ב' – הסכם התקשרות |  |
| - נספח א' – כתב הצעה / טופס הצעה |  |
| - נספח ב' – נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים |  |
| - נספח ג' – מפרט טכני |  |
| - נספח ג'1 – מחירון חלקי חילוף |  |
| - נספח ד' – ערבות בנקאית לקיום ההסכם |  |
| - נספח ה' – נספח בטיחות וגהות |  |

מכרז פומבי מס '2-2026

לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

תנאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז

- מידע כללי

  - תאגיד המים והביוב פלגי השרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל בע"מ (להלן: "פלגי שרון/החברה") ותאגיד המים והביוב מיה בע"מ (להלן: "מיה") (שניהם ביחד להלן: "התאגידים") מזמינים אותך בזה להגיש הצעתך למכרז פומבי מס'2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון (להלן: "המט"ש") המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית (להלן: "המכרז").

  - במט"ש מותקנת מערכת  UV של חברת WEDECO  דגם TAK55 משנת 2012. קיימים שתי יחידות עצמאית (Bank A, Bank B). בכל יחידה ישנם 4 מודולים בכל מודול 10 נורות.

  - תאור המערכת

PERFORMANCE AND DESIGN REQUIREMENTS

- Flow Rate to UV Disinfection units: 	1,500 m3/hr

- Water temperature				10 – 35 0C

- suspended solids: 				maximum 15 mg/L; average 10 mg/L

- BOD: 					maximum 15 mg/L; average 10 mg/L

- UV Transmission at 254 nm: 		max 60% in 10 mm cell

- Disinfection requirements: 		min 40 mj/cm2 at the end of lamp life

- Max fecal Coliforms (after UV disinfection) 	 <100 CFU/100 ml

- Giardia lamblia & Cryptosporidium	min 4 logs inactivation

- Polio virus					min 4 logs inactivation

- Arc Tube Life: 				min 12,000 hours.

  - עבודות השיפוץ יבוצעו בהתאם למפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומהסכם ההתקשרות .

  - בנוסף על הצעת המחיר עבור ביצוע עבודות השיפוץ על פי המפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם זה על המציע להציע הצעת מחיר עבור עלות אחזקה חודשית בהתאם למפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם ההתקשרות זה.

  - עבודות אחזקת המערכת, תדירות הבדיקות הקבועות ושעות העבודה לתיקון תקלה יכללו בהצעת המחיר עבור עלות האחזקה החודשית. מובהר למען הסר ספק כי עלות החלקים/רכיבים מפורטת במחירון המסומן כנספח ג'1 להסכם ההתקשרות  והוא יהווה מסגרת מחירים לתשלום עבור החלקים/רכיבים אשר מכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון (להלן: "המכון") במשך תקופת ההתקשרות.

  - אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של התאגידים להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת מכרזים של פלגי שרון.

  - תקופת ההתקשרות

    - משך תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של שנה (להלן: "תקופת ההסכם").

    - לתאגידים תעמוד האפשרות להאריך את תוקפו של הסכם ההתקשרות 4 פעמים בלבד בשנה אחת נוספת בכל פעם (להלן: "תקופת הארכה") על ידי מסירת הודעה מראש ובכתב 30 יום לפני תום מועד תקופת ההסכם ההתקשרות.

- תיאור העבודה ומהות המכרז

  - על המציע שיזכה לבצע את שיפוץ מערכת ה- UV במט"ש וביצוע תחזוקה שוטפת למערכת ה- UV במט "ש בהתאם למפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "העבודות").

  - מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המכרז הינו על התשלום אותו ישלמו התאגידים למציע שיזכה עבור ביצוע השיפוץ והעלות החודשית בגין תחזוקת המערכת כמפורט בהצעת המציע המסומנת כנספח א' להסכם ההתקשרות מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

  - על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם והנספחים ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחים (בין אם צורפו או לא צורפו) גם אם העילה שלו לכך היא אי הבנתו ו/או אי היכרותו ו/או אי ידיעתו בפסקה הרלוונטית .

  - מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע השיפוץ וביצוע  עבודות תחזוקה שוטפת תכלול:

    - כל הוצאות שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא.

    - כל עבודה, ציוד והחומרים (למעט חלקים/רכיבים הנדרשים להחלפה), לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכאניים, עבודות לוואי וחמרי עזר, הדרושים לביצוע העבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.

    - תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו.

    - אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת.

    - אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במכון, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות.

    - הובלת כל החומרים שיסופקו על ידי המציע שיזכה, המוצרים ו/או כל ציוד אחר למכון, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים למכון וממנו. מובהר כי על הספק להיערך לפריקת ציוד ו/או חומרים ו/או חלקים ו/או רכיבים בעצמו. למט"ש אין כל אמצעי פריקה.

    - אחסנת חומרים/רכיבים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם .

    - דמי בדיקות

    - דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות והיטלים מכל סוג שהוא .

    - כל ההוצאות והנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם ההתקשרות ונספחיו .

    - רווחי הקבלן .

    - כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו (בין אם צורפו או לא צורפו) ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד.

- לוחות זמנים

לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:

| - | פרסום המכרז | - | 14/1/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | מפגש וסיור קבלנים חובה | - | 25/1/2026 בשעה 11:00 |
| - | מועד אחרון לשאלות הבהרה | - | 29/1/2026 בשעה 15:00 |
| - | מועד אחרון להגשת הצעות | - | 11/2/2026 בשעה 11:00. |

החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, בהודעה שתינתן למציעים, לרבות בפרסום העדכון באתר האינטרנט של החברה.

באחריות כל מציע להתעדכן מעת לעת באתר החברה, בפרסומים ו/או בהבהרות בקשר עם מכרז זה.

- הגשת ההצעה

רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים:

תנאי סף

  - אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל).

הצעה שלא תוגש כאמור - תיפסל.

    - משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.

    - משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם השותפויות ואישור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.

    - להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד.

  - המציע הינו ספק מורשה של מערכת ה UV על ידי WEDECO, a Xylem brand .

על המציע לצרף אישור עדכני מאת יצרני  מערכת ה UV על ידי WEDECO, a Xylem brand כי הינו ספק מורשה .

  - סיפק בין השנים בין השנים 2020 ועד מועד פרסום המכרז  שירותים למערכות לטיפול במים ו/או שפכים , במשך 3 שנים ברציפות, בשני מכוני טיהור שפכים.

    - מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.

    - על המציע לצרף הצהרה המסומנת כנספח 8 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים: שם מכון טיהור שפכים, מקומו, שמות הרשויות מהן הוא קולט את השפכים, סוג המערכת.  שמו המלא של המזמין ומנהל מכון טיהור השפכים לו השירותים  וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.

    - אישורים מכל אחד ממכוני טיהור השפכים עליהם הצהיר בנספח 8 בנוסח המפורט בנספח 8.1 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו  .

למען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל, תביא לפסילת המשתתף.

  - המציע מעסיק נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, במתכונת של יחסי עובד מעביד לפחות 2 עובדים המוסמכים טכנאי UV מטעם WEDCO .

להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצורף כנספח 14 לחוברת תנאי המכרז;

בנוסף, יצרף המציע קו"ח ותעודות המעידות על היות העובדים (אותם הוא מציג להוכחת העמידה בתנאי סף זה)  טכנאי UV המוסמכים מטעם WEDCO .

  - ערבות הגשה

המציע, המציא לחברה ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז והמסומנת כנספח ד' למסמכי המכרז, ע"ס 25,000  ₪ (במילים: עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים), שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת ועל שם המשתתף.

על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 11/8/2026  וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז .

    - אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי לא תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין .

    - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב - יגרום לפסילת הצעת המשתתף.

    - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד .

    - לתשומת לב המציעים – הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף 3, מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 5.4. לעיל, אלא אם נמסר אחרת על ידי החברה בהודעה על דחיית מועד הגשת המכרז .

    - ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ -3 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי המאוחר מבין מועדים אלו.

    - ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך 90 ימים לאחר חתימת ההסכם עמו, ובלבד שהמציא לחברה ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .

    - נמסרה הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הארכת  תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על-ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם .

    - לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בסעיף 4.5.7 לעיל, רשאית החברה לדרוש ולקבל פירעון הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

  - תנאים כלליים

בנוסף לתנאים המפורטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן ולצרף האישורים הנדרשים המעידים על כך:

    - הינו מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. על המציע להמציא אישור תקף על ניהול  ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

    - המציא אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

    - המציא אישור על ניכוי מס במקור. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

    - תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט בנספח 12 למסמך א' – חוברת תנאי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. למען הסר ספק, אי המצאת תצהיר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

    - לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א- 1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז. ו לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצ"ב כנספח 6 ונספח 6א' לחוברת תנאי המכרז.

    - המציע אינו בעל זיקה לעובד פלגי שרון או לעובד  העירייה ו/או לעובד ו/או נבחר ציבור בעיריית כפר סבא . לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר על העדר זיקה לעובד ו/או נבחר ציבור בעיריית כפר סבא  כמפורט בנספח 13  למסמך א' – חוברת תנאי המכרז. למען הסר ספק, אי המצאת תצהיר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

    - ניגוד עניינים

מובא בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות:

- חבר מועצת כפר סבא או מועצת כוכב יאיר צור יגאל או מועצת הוד השרון (להלן כל אחת מן המועצות: "העירייה") ו/או אורגן בעירייה או בפלגי שרון או במיה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים לעיל מחזיק בו, במישרין או בעקיפין, זכויות כלשהן, ו/או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יוכל לקחת חלק במכרז זה. לעניין זה "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.

- מציע או מי מטעמו, אשר לגביו קיים חשש של ניגוד עניינים עם העבודות נשוא מכרז זה ו/או חשש לניגוד עניינים בינו לבין פלגי שרון או מיה  – לא יוכל לקחת חלק במכרז, אלא אם נתנה פלגי שרון או מיה את אישורה לכך ובכפוף לתנאים שתעמיד למציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

- לשם כך נדרש המציע למלא, לחתום על שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – בנוסח המצורף כנספח 9 למסמך א' – חוברת תנאי המכרז ולצרפו למסמכי המכרז. השאלון ימולא ע"י המציע / יחידי המציע ו/או ע"י בעלים של יותר מ-50% ממניות המציע, ואם הבעלים ההוא תאגיד, אז הבעלים של יותר מ-50% ממניותיו וכן הלאה בהתאמה.

    - בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  על המציע לצרף:

- טופס פרופיל מציע בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח 1 למסמך א' – חוברת תנאי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו;

- אישור על הבנת תנאי המכרז, בנוסח המצ"ב כנספח 2 למסמך א' – חוברת תנאי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו;

- אישור עו"ד, על פי הנוסח המצ"ב כנספח 5, למסמך א' – חוברת תנאי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, המפרט כדלקמן –

- כי ביצוע העבודות וההתקשרות בהסכם הינן במסגרת סמכויות התאגיד;

- שמות המנהלים של התאגיד;

- שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד;

- פירוט בעלי המניות בתאגיד;

- אישור כי החתומים על ההצעה ומסמכי המכרז מוסמכים לעשות כן, וחתימתם מחייבת את התאגיד המציע לכל דבר ועניין.

- הצהרה על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמי מתווכים", בנוסח המצ"ב כנספח 7 לחוברת תנאי המכרז.

- בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע לצרף פירוט בכתב של רשימת קבלני המשנה המיועדים על ידי הקבלן לבצע בפועל את העבודות שלגביהם נדרשת מיומנות. למען הסר ספק, אי המצאת אישור, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

- מסמכי המכרז

  - אלה המסמכים המהווים את מסמכי המכרז:

    - מסמך א' – חוברת תנאי המכרז, על נספחיה (מסמך זה):

- נספח 1 - טופס פרופיל המציע;

- נספח 2 – הצעה;

- נספח 3 – הצהרת המציע;

- נספח 4 – נוסח ערבות המכרז;

- נספח 5 – אישור עורך דין;

- נספח 6 – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;

- נספח 6 א' – תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

- נספח 7 – הצהרה על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים";

- נספח 8 – תצהיר להוכחת ניסיון המציע לצורך עמידה בתנאי הסף ;

- נספח 8.1. – אישור להוכחת ניסיון המציע לצורך עמידה בתנאי הסף;

- נספח 9 – שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים;

- נספח 10 – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

- נספח 11 - תצהיר בדבר מצב המציע;

- נספח 12 – תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים

- נספח 13 - תצהיר על העדר קרבה לעובד פלגי שרון ו/או עובד עירייה או חבר נבחר ציבור

- נספח 14 - תצהיר להוכחת עמידת טכנאי ה- UV בתנאי הסף

    - מסמך ב' – הסכם ההתקשרות ;

- נספח א' - כתב ההצעה / טופס הצעה

- נספח ב' – נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים

- נספח ג' – מפרט שירותים

- נספח ג'1 – מחירון חלקי חילוף

- נספח ד' – נספח שמירת סודיות

- נספח ה' – פיצויים מוסכמים

- נספח ה' – נספח בטיחות וגהות

  - כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא, מהווים רכושה של פלגי שרון ונמסרים למציעים לשם הכנת הצעתם והגשתה ולשם כך בלבד. על המשתתפים להחזיר את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות. למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של פלגי שרון גם לאחר שמולאו על ידי המציע, וכי פלגי שרון תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את העבודות נשוא המכרז ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. אין המציעים ו/או המקבלים לידיהם את מסמכי המכרז, רשאים להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

  - את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של פלגי שרון, בכתובת:

www.palgey-sharon.co.il   תחת לשונית "מכרזים" בדף הבית.

או לחלופין, להגיע ולקבל את מסמכי המכרז במשרדי פלגי שרון (בכתובת: התע"ש 11, כפר סבא. בקומה 2) החל מיום פרסומו של המכרז בין השעות  10:00 ל 13.30 בתיאום מראש בלבד.

- אופן הגשת ההצעה :

  - על המציע לחתום על כל מסמכי ההצעה בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך. מובהר בזאת, כי המעוניין להשתתף במכרז זה יחתום בחתימה וחותמת על כל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז המקוריים לרבות שאלות ההבהרה ככל ויפורסמו (למעט מעטפת המכרז)  בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך.

  - על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמך ב' – הסכם ההתקשרות את הפרטים הבאים:

    - המחיר עבור ביצוע עבודות השיפוץ על פי המפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם ההתקשרות.

    - מחיר עבור עלות אחזקה חודשית בהתאם למפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם ההתקשרות.

    - סיכום עלות החלקים/רכיבים המפורטים במחירון חלקי החילוף המסומן כנספח ג'1 להסכם ההתקשרות לאחר הכפלתם בכמויות המפורטות בו.

    - שמו המלא של המציע, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.

    - חתימה מלאה כדין;

  - על המציע למלא בכתב ברור בנספח מחירון חלקי החילוף, המצורף כנספח ג'1' למסמך ב' – הסכם ההתקשרות את הפרטים הבאים:

    - עלות ליח' בגין החלקים/רכיבים המפורטים במחירון חלקי החילוף המסומן כנספח ג'1 להסכם ההתקשרות ואת סיכום מחירי היח' בכמויות המפורטות בו.

  - הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית פלגי שרון שלא לדון בה כלל.

  - לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז, או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור במסמכי המכרז.

  - מודגש כי בשלב זה יש לחתום על אישור קיום הביטוחים בראשי תיבות בלבד. חתימה סופית על אישור קיום הביטוחים תעשה רק עם המציע שיזכה .

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות פלגי שרון לקיום ביטוחים על ידי קבלן זוכה. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.

  - על המציעים להגיש את מסמכי הצעתם (להלן: "ההצעה")  יחד עם כל מסמכי המכרז על גבי טפסים המיועדים לכך לרבות שאלות ההבהרה והתשובות להן  ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה עמידה בתנאי הסף, כדלקמן:

    - את ההצעה יש להגיש במעטפה אחת, עליה יש לציין את מס' המכרז, אליה יוכנסו שתי מעטפות כדלקמן:

- מעטפה מס' 1  אליה יוכנסו כלל מסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית הנדרשת, למעט ההצעה הכספית. את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. הערבות הבנקאית הנדרשת תמוקם ראשונה מבין המסמכים שבמעטפה.

- מעטפה מס'2 נפרדת אליה תוכנס ההצעה הכספית הכוללת את טופס ההצעה המסומן כנספח א' לחוזה ההתקשרות ומחירון חלקי החילוץ המסומן כנספח ג'1 לחוזה ההתקשרות. את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה ("מעטפה מס' 2").

מובהר בזאת, על מנת לאפשר לפלגי שרון לבחון את עמידת המציעים בתנאי הסף, באופן אובייקטיבי, נדרשים המשתתפים להגיש את הצעת המחיר נספח (נספח א' להסכם ההתקשרות) ומחירון חלקי חילוף (נספח ג'1)   בנפרד.

על המציעים לצלם מסמכים אלה ולהגישם במעטפה נפרדת כפי שהוגדר לעיל.

יודגש כי את טופס הצעת המחיר (נספח א' בהסכם ההתקשרות) ומחירון חלקי החילוף (נספח ג'1 בהסכם ההתקשרות)  יש להגיש עם יתר מסמכי המכרז כשהם  חתומים, ללא ציון סכומי ההצעה הכספית, אשר כאמור ימולאו במסמכים המצולמים בלבד ויוכנסו ל"מעטפה מס' 2".

    - המעטפה הסגורה (המכילה את שתי המעטפות 1+2), תוגש במסירה אישית, ותוכנס פיזית לתיבת המכרזים של פלגי שרון בנוכחות נציג פלגי שרון לא יאוחר מיום 11/2/2026 בשעה 11:00  במשרדי פלגי שרון ברחוב התע"ש 11 כפר סבא (בקומה 2).

    - על המציע לקבל אישור בכתב על הפקדת ההצעה בתיבת המכרזים.

    - לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל.

  - על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז.

  - כל מסמכי המכרז, לרבות המפרטים, יחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע. דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס, לרבות בחוזה ההתקשרות, יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך (תאגיד) בליווי חותמת ועל פי נוהלי המציע. מקום בו נדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.

  - יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז. הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור, תהיה הוועדה רשאית, אך לא חייבת לפסול אותה מטעם זה בלבד, ולא לדון בה. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.

  - מובהר בזאת כי לא תתאפשר הגשת הצעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, גם אם במועד זה המציע יהיה במשרדי פלגי שרון, ויש להשלים הגשת הצעות עד למועד הקבוע לכך. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבדק.

  - הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך שלושה חודשים, אלא אם כן יסכים המציע לבקשת פלגי שרון, אם תהא כזאת, להאריך את תוקפה ואת תוקף ערבות ההגשה במכרז כמפורט בסעיף 4.5.4 לעיל. ביקשה פלגי שרון להאריך את תוקף ההצעות וערבות המכרז, ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הצעתו וערבות המכרז שהופקדה על ידו כאמור, ופלגי שרון תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הצעתו וערבות המכרז, וזאת אף אם ההצעה האחרת, שתוקפה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה.

- סתירות ו/או אי התאמות, הבהרות ושינויים

  - ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, עד ליום 29/1/2026 בשעה 15:00 לשם פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או נותן השירותיםות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

  - על המציע להודיע על כך בכתב לפלגי שרון באמצעות דוא"ל  שכתובתו tenders@palgey-sharon.co.il  בצרוף קובץ WORD   בלבד, כפי שיפורט להלן.

  - על המציע לוודא קבלת פנייתו  בטלפון: 074-7029763, וזאת עד     לתאריך29/1/2026  בשעה 11:00,

  - כל תשובה תינתן בכתב למניעת ספקות לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז ו/או  שאלו שאלות. ואף תועלה לאתר פלגי שרון, לכתובת:               www.palgey-sharon.co.il        תחת לשונית מכרזים.

  - הערה: בכל פניה בכתב יש לציין את שם המכרז ומספרו ואת שם הפונה.

  - את הבקשות להבהרה/שאלות/אי התאמות  יש להגיש במבנה הבא בלבד:

יש לציין את שם המכרז ומספרו ואת שם הפונה ולהציג את ההבהרה/שאלה/אי ההתאמה בטבלה כמפורט להלן.

| מס"ד | עמוד | מסמך | סעיף ותת סעיף | הבהרה/שאלה/אי התאמה | תשובה (ימולא ע"י פלגי שרון) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - מובהר למען הסר ספק כי על המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר האינטרנט של פלגי שרון באופן שוטף ביחס לפרסומי פלגי שרון בקשר עם המכרז, וזאת בכתובת: www.palgey-sharon.co.il תחת לשונית מכרזים.

  - שאלות שיוגשו באיחור לא ייענו, אלא במקרים מיוחדים, עפ"י שקול דעת פלגי שרון. פלגי שרון אינה מתחייבת לענות על כל השאלות או על חלקי שאלה.

  - משתתף שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות מסמכי המכרז, שגיאות, אי התאמות, טעויות וכיו"ב.

  - פלגי שרון תהא רשאית שלא להתייחס לפניות, להבהרות ו/או השגות, או לחלקן, וכן תהא רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים (מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה פלגי שרון לפניה ו/או להשגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

  - כל תשובה, הבהרה, תיקון, עדכון, שינוי או תוספת כלשהי אשר יעשו על ידי פלגי שרון בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות המציעים תפורסם באתר פלגי שרון ובאחריות כל מציע / משתתף להתעדכן בשינויים ו/או הבהרות באתר האינטרט של פלגי שרון בכתובת המצויינת לעיל. מסמכי ההבהרה כאמור יהיו מחייבים ויחשבו כחלק ממסמכי המכרז והם יצורפו להצעת המציע כשהם חתומים על ידו.

  - מובהר כי התייחסותה של פלגי שרון לפניות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שינויים, לפי שיקול דעת פלגי שרון, תעשה מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה.

- פרסומי הבהרות ושינויים

  - פלגי שרון רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ובכל תנאי מתנאיו ו/או מועדיו, ופלגי שרון אף תהא רשאית לפרסם הבהרות לגביו של המכרז ו/או לבטל את המכרז, וזאת ביוזמתה של פלגי שרון או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בפרסום באתר האינטרנט של פלגי שרון ו/או בדואר רשום ו/או בפקסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו על-ידם וזאת לרבות ביטולו המכרז ככל ותחליט עליו פלגי שרון. מובהר כי לא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך, ובאחריות כל משתתף להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של פלגי שרון בשינויים ו/או בעדכונים ו/או בהבהרות שיתפרסמו מעת לעת (www.palgey-sharon.co.il).

  - מודגש כי במקרה של סתירה, האמור במסמכי ההבהרות שיפורסמו על ידי פלגי שרון יגבר על האמור במסמכי המכרז המקוריים.

  - כמו כן פלגי שרון רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (להלן: "המועד האחרון") על פי שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

  - הודעה על דחייה ו/או עדכון מי מהמועדים כאמור לעיל, תפורסם באתר האינטרנט של התאגיד כאמור לעיל, והתאגיד אף יהא רשאי יהיה להביא בכתב לידיעת כל משתתפי סיור הקבלנים את המידע, בפרסום באתר האינטרנט של התאגיד ו/או בדואר רשום ו/או בהודעה בפקסימיליה ו/או באימייל, לפי הנתונים שנמסרו על-ידם.

  - כל תשובה של פלגי שרון ו/או של נציגה למציעים תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. פלגי שרון לא תהיה אחראית להסברים בעל-פה שיינתנו על ידי עובדיה, קבלני משנה מטעמה ו/או כל אדם אחר בקשר עם תנאי המכרז ו/או להצעה, והקשר בין פלגי שרון למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד.

  - הבהרות ו/או שינויים שיפורסמו על ידי פלגי שרון, יועלו לאתר פלגי שרון תחת לשונית המכרז.

  - למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול והכתוב במסמכי המכרז ועל המענה הכתוב לשאלות ההבהרה אותן תפרסם פלגי שרון, ותו לא.

- פגישת הבהרות  (חובת השתתפות)

  - ביום 25/1/2026 בשעה 11.00, תערך פגישת הבהרות עם המציעים במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון( בוייז :"במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון") .

  - למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בפגישת ההבהרות  הינה חובה.

  - מציע שלא ייטול חלק בפגישת ההבהרות, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון .

  - מובהר כי  ינוהל רישום של משתתפים, ועל המציע ו/או נציגו המוסמך לחתום על טופס הנוכחות בישיבת ההבהרות.

  - המפגש יתקיים בחדר הישיבות של פלגי שרון, ברחוב התע"ש 11 כפר סבא (קומה 2).

  - המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים הדרושים והנחוצים להם.  אך מובהר כי המידע היחיד שיחייב ועליו יוכל המציע להסתמך יהיה זה אשר יפורסם בכתב, באתר האינטרנט של התאגיד, בכתובת:   www.palgey-sharon.co.il  תחת לשונית המכרז הרלבנטית.

  - באחריות כל מציע להתעדכן מעת לעת בשינויים ו/או בהבהרות ו/או בעדכונים שיפורסמו באתר פלגי שרון.

  - למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות הוראותיו ו/או תנאיו של המכרז, דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

- בחינת ההצעה

  - על מנת לאפשר לפלגי שרון לבדוק את תנאי הסף באופן אובייקטיבי בחינת ההצעות ובחירת ההצעות הזוכות תתבצע על פי השלבים הבאים:

    - בשלב ראשון  - תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשתתפות במכרז.

בשלב זה תפתח בפתיחה פומבית בנוכחות המציעים שהגישו הצעה והמעוניינים להיות נוכחים, רק מעטפה  מס' 1 אשר מכילה את כלל מסמכי המכרז לרבות הערבות והמסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף, למעט כתב ההצעה הכספית .

רק מציעים העומדים בתנאי הסף של ההליך יעברו לשלב ב'.

    - בשלב השני  - יבוצע תהליך בחינת ההצעה הכספית .

- בשלב זה יקבע מועד לפתיחה פומבית של  תיבת ההצעות, אליה יוזמנו רק מציעים אשר הצעותיהם  עמדו בתנאי הסף ותפתחנה  מעטפות הנושאות את הסימון מס' 2 של המציעים שעמדו בתנאי הסף.

- המשקלים של הפרמטרים לפיהם תנוקדנה הצעותיהם של המציעים הינם כדלקמן:

פרק א'  -  המחיר עבור ביצוע עבודות השיפוץ .

משקל הצעת המחיר לפרק זה – 50 נקודות  על פי חלוקה הבאה:

והמציעים ינוקדו בהתאם לנוסחה הבאה:

אP=Px x 50

Pn

כאשר:

Pא= ניקוד מחיר פרק א' בלבד;

Px= מחיר פרק א' המוצע הנמוך ביותר;

Pn = מחיר פרק א'  בהצעה הנבחנת.

פרק ב' – מחיר עלות אחזקה חודשית .

משקל הצעת המחיר לפרק זה – 25 נקודות  על פי חלוקה הבאה:

והמציעים ינוקדו בהתאם לנוסחה הבאה:

בP =Px x 25

Pn

כאשר:

Pב = ניקוד סיכום מחיר פרק ב' בלבד;

Px= מחיר פרק ב' המוצע הנמוך ביותר;

Pn = מחיר פרק ב'  בהצעה הנבחנת.

פרק ג' – מחיר עלות החלקים/רכיבים המפורטים במחירון  .

משקל הצעת המחיר לפרק זה – 25 נקודות  על פי חלוקה הבאה:

והמציעים ינוקדו בהתאם לנוסחה הבאה:

גP =Px x 25

Pn

כאשר:

Pג = ניקוד סיכום מחירי פרק ג' בלבד;

Px= סיכום מחירי פרק ג' המוצע הנמוך ביותר;

Pn = סיכום מחירי פרק ג'  בהצעה הנבחנת.

סיכום ניקוד ההצעה הכספית

(גP + בP + אP) = סיכום ניקוד כספי

  - מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, פלגי שרון תהיה רשאית שלא לקבל את הצעתו של מציע כלשהו וזאת, בין היתר, עקב ניסיונה הרע של פלגי שרון עם המציע ו/או היכרותה את המציע, או במידה שמדובר בתאגיד, עקב ניסיונה הרע עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו ו/או היכרותה אותם. כן תהיה רשאית פלגי שרון שלא לקבל את הצעתו של מציע, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי לגופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם המציע ובמקרה שהמציע הנו תאגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.

  - מובהר כי ככל שלא תוגשנה מספיק הצעות כשרות למכרז, פלגי שרון, באישור ועדת המכרזים, תהא רשאית לבטל את המכרז או לחלופין, לערוך התאמות בתנאיו ו/או להשלים את המכרז ולפרסם מכרז משלים בתנאים דומים, והכל לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי של ועדת המכרזים בעניין זה.

  - פלגי שרון רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת פלגי שרון  מונע הערכת ההצעה כדבעי, ובלבד שפלגי שרון קיימה שימוע עם המציע בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה, כי פלגי שרון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר.

  - במקרה שבו יהיו מספר הצעות אשר תקבלנה ניקוד זהה, תהא פלגי שרון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול באחת משתי הדרכים הבאות:

    - עריכת התמחרות נוספת

- במסגרת ההתמחרות הנוספת יורשו המציעים בעלי הניקוד הטוב ביותר וזהה, לשפר את הצעת המחיר שהגישו. המציע אשר יקבל את הניקוד הגבוה ביותר, ייבחר כזוכה במכרז. מציע אשר הורשה להגיש הצעת מחיר משופרת כאמור בסעיף זה, אך לא הגיש כזו, ייחשב כאילו הציע את הצעתו המקורית, והצעתו הכספית תהיה בהתאם להצעת המחיר אשר הגיש.

- אם גם לאחר הליך ההתמחרות הנוספת כאמור, תיוותרנה הצעות בעלות ניקוד זהה, אזי בסמכות ועדת המכרזים של פלגי שרון, במסגרת החלטה מנומקת בכתב, לפעול באחת מהפעולות הבאות:

(1) 		להחליט על עריכת הליך התמחרות נוספת

(2)	עריכת הגרלה.  מציע שיעלה בגורל בהגרלה, ייבחר על ידי פלגי שרון כזוכה.

    - עריכת הגרלה.

- הסתייגות

  - אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה או הצעת המחיר לפי העניין - והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של פלגי שרון.

  - בנוסף, אי מילוי פרט שנדרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות תנאי המכרז, עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של פלגי שרון.

- הסכם ההתקשרות

  - פלגי שרון תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר שוועדת המכרזים תאשר את הצעתו כהצעה הזוכה. פלגי שרון רשאית תהא לשלוח את הודעת הזכייה לכתובת האימייל של המציע הזוכה.

  - מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז.

  - המציע שיזכה מתחייב להמציא לפלגי שרון תוך שבעה (7) ימים מקבלת ההודעה על זכייתו מפלגי שרון, אישור קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן כנספח ב', חתום על ידי חברת הביטוח .

  - מובהר בזאת כי עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לאישור קיום הביטוחים, בין אם נעשו בגוף האישור ובין אם במכתב לוואי ללא אישור פלגי שרון מראש ובכתב, תהווה הפרה מהותית ויסודית של הוראות ההסכם, ופלגי שרון   על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית להעביר את ביצוע העבודות ע"פ מכרז זה לגורם אחר, והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד פלגי שרון  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

  - מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב מקבלת ההודעה על זכייתו מפלגי שרון, ופלגי שרון הסכימו לקבלם באיחור בלי לבטל זכיית המציע במכרז - זכאית פלגי שרון, לפי שיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן הודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין המציע.

  - מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניין זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת פלגי שרון לקבלם באיחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל פלגי שרון יהווה הסכמה כאמור.

  - לא עמד מציע זוכה בדרישות לפי סעיף זה, תהא רשאית פלגי שרון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו דרישות אלה.

  - למציע שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי פלגי שרון ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פלגי שרון בקשר עם ביטול זכייתו כאמור.

  - מבלי לגרוע מן האמור, ביטלה פלגי שרון את זכיית המציע בשל אי עמידתו בתנאי הצעתו, תהא רשאית פלגי שרון להכריז על המציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר המציע שזכייתו בוטלה, כעל המציע הזוכה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע שהצעתו דורגה לאחר הצעת המציע שזכייתו בוטלה אין ולא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

  - בנוסף לאמור לעיל, מובהר, כי בטרם תימסר מטלה לקבלן/ני המסגרת, תוצא הזמנת עבודה לנותן השירותים אשר תפרט את לוחות הזמנים, ואת התנאים, הדרישות וההנחיות הנוגעות למטלה הספציפית המועברת לביצוע כאמור.

  - כל המסמכים המצורפים למכרז זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד מכל מהסכם ההתקשרות  שייחתם עם נותן השירותים .

- זכויות פלגי שרון

  - מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות מכרז זה ובנוסף להן, תהא פלגי שרון רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, וזאת עפ"י שיקול דעתה הסופי והבלעדי של פלגי שרון.

  - פלגי שרון שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר מועד הגשת הצעות. בכלל זה, פלגי שרון תהא רשאית לבטל המכרז בהתחשב במספר ההצעות אשר תוגשנה, ו/או הסכום הנקוב בהן, נימוקים אלו הנם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת פלגי שרון לבטל את המכרז. למען הסר ספק מובהר כי לפלגי שרון שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה אם המחיר הנקוב בה אינו נמוך דיו, או שהנו בלתי סביר, ולמשתתפים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך.

  - פלגי שרון תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות.

  - פלגי שרון שומרת לה את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת ועדת המכרזים.

  - פלגי שרון שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי, והכל על פי שיקול דעתה.

  - פלגי שרון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

- עותק מושחר

  - על המציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה והמהווים, לדעתו, מידע סודי. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור נתון לפלגי שרון.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של המסמכים שהוגשו על ידו (ללא ההצעה הכספית), שבו הושחר המידע שלדעת המציע הוא מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית", ויצורף כמסמך רשות.

  - פלגי שרון אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי ככל שפלגי שרון תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין לגלותו, תודיע פלגי שרון למציע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של 48 שעות כדי לערער על החלטה זו.

  - למען הסר ספק, במידה והמציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל, תהא פלגי שרון רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. ולמען הסר ספק, יודגש, כי ביחס לחלקים בהצעת המציע אשר לטענתו הינם "סוד מסחרי" / "חלקים חסויים", המציע יהיה מנוע מלעיין באותם החלקים בהצעות האחרות שהוגשו ע"י המציעים הנוספים במכרז.

- קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים

  - היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה (להלן:" הזוכה המקורי"), והוא יחל בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר (להלן:" הזוכה האחר")  ו/או ככל שיינתן צו מניעה להמשך ביצוע העבודות, מתחייב הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע העבודות ולהעביר לפלגי שרון את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את כל ההנחיות שיינתנו לו בדבר מועד העברת האחריות על ביצוע העבודות .

  - בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על -ידיו בפועל, עד למועד הפסקתה בפועל.

- כשיר נוסף

  - מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין, פלגי שרון שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע שדורג במדרג ההצעות לאחר המציע שהוכרז כזוכה במכרז בהתאם לשיעורי הצעתו (להלן: "הכשיר הנוסף"), על מנת שיעניק את השירותים על פי הצעתו, וזאת במקרה שהמציע אשר הוכרז כזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או הסכם ההתקשרות.

  - במידה ותבחר פלגי שרון לפעול כאמור בסעיף 16.1 לעיל, תודיע פלגי שרון למציע על היותו כשיר נוסף, והכשיר הנוסף  יפעל בהתאם להוראות החלות על מציע  שהוכרז כזוכה במכרז, כשלעניין זה יראו במועד פניית פלגי שרון על פי סעיף זה כמועד הודעת הזכייה.

  - לכשיר הנוסף למרחב תינתן שהות של 7 ימים ממועד פניית פלגי שרון להודיע לפלגי שרון על קבלת הצעתה. לא עשה כן הכשיר הנוסף או שהשיב בשלילה, תהא רשאית פלגי שרון לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שדורג במדרג ההצעות במקום שלאחר הכשיר הנוסף  וכך הלאה.

  - למען הסר ספק, מובהר כי מימוש הזכות האמורה לפי סעיף זה לפנות לכשיר נוסף  או למציע הבא שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, הינו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של פלגי שרון, וכי למציעים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתם כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של המציע הזוכה ו/או ביטול הסכם ההתקשרות עמו.

  - אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של פלגי שרון לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבצע הליך חדש לבחירת זוכה למתן השירותים. אין בבחירת כשיר נוסף למרחב או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שתעמודנה לפלגי שרון כנגד הזוכה במקרה כאמור.

- תנאים כלליים

  - דין חל

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

  - תניית שיפוט

כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של מחוז מרכז.

  - הוצאות ההשתתפות בהליך

המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מפלגי שרון בגין הוצאות אלה.

  - זכות עיון בהצעה הזוכה

לאחר סיום הליך המכרז והכרזה על תוצאות המכרז, משתתפי המכרז יהיו רשאים לעיין בחומרי המכרז בהתאם להוראות תקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993. העיון יתבצע במשרדי פלגי שרון, בכפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון לפלגי שרון ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג פלגי שרון באמצעות דוא"ל tenders@palgey-sharon.co.il ובכפוף לתשלום הוצאות בסך של 500 ₪ לפלגי שרון, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון.

  - הצעה בודדת

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט בקבלן, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ-50% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות למנות יותר מ-50% מהדירקטורים.

לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.

  - בעלות על המכרז

    - מכרז זה הינו קניינה הרוחני של פלגי שרון, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

    - בכפוף להוראות כל דין, פלגי שרון מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי פלגי שרון לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

    - כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.

בכבוד רב ובברכה,

תאגיד פלגי שרון

# נספח 1

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

פרופיל המציע

שם המציע: _______________________ מס' התאגיד: __________________________

שנת יסוד התאגיד:________________________

כתובת המציע:_________________________________________________________

טלפון:_________________________ פקס:__________________________________

דואר אלקטרוני: _______________________________________________________

שם איש הקשר במציע:_________________ תפקיד:____________________________

טל' סלולארי: ______________________

שמות בעלי המציע:	1._____________________  ת.ז.   _____________________

2._____________________ ת.ז. _______________________

3._____________________ ת.ז. _______________________

(אם בעל התאגיד הנו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד)

שמות מורשי החתימה מטעם התאגיד:________________________________________

חתימת המציע:_______________________

נספח 2

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

# לכבוד

# תאגיד המים פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא

# והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ

# מרחוב התע"ש 11

# כפר סבא

# א.ג.נ.,

הצעה

      - אני/אנו החתום/החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם ____________________ (להלן: "המציע") חותמ/ים על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית (להלן: "המכרז") לאחר שקראתי/קראנו בעיון, בחנתי/בחנו והבנתי/הבנו את הוראות תאגיד המים פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ  (להלן- "החברה") למתן הצעה למכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית (להלן: "העבודה") על כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על נספחיהם (להלן- "הפניה") אני/אנו מציע/מציעים בזה לחברה לבצע את העבודה, הכל כמפורט במסמכי המכרז על כל נספחיו.

      - אני/אנו מצהיר/מצהירים בזאת כי הבנתי/הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי/הגשנו את הצעתי/הצעתנו בהתאם. כי למדתי/למדנו ובדקתי/בדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקתי/בדקנו את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתי/הצעתנו או על ביצוע העבודה נשוא המכרז. כי אני/אנו מסכים/מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומאשר/מאשרים ומתחיב/מתחייבים כי לא אציג/נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואני/אנו מוותר/מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לי/לנו, ואני/אנו מסכימים, כי בעצם הגשת הצעתי/הצעתנו גלום ויתור מפורש על כל טענה, מכל מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו, מתנאי כל דין.

      - הנני/הננו מודיע/מודיעים כי הצעתי/הצעתנו ערוכה על פי הפניה על כל נספחיה, וכי קיבלתי/קיבלנו ו/או הועמדו לרשותי/לרשותנו כל המסמכים הקשורים להצעה וכן קיבלתי/קיבלנו הסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע העבודות.

      - אני/אנו מצהיר/מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים, וכי לא גיליתי/גילינו את פרטי הצעתי/הצעתנו למשתתפים אחרים במכרז.

      - אני/אנו מצהירים כי ידוע לי/לנו שביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותי/רשותנו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני/אנו מתחייב/מתחייבים למלא אחר ביצוע הוראות מסמכי החוזה ולמלא אחר כל התחייבויותיי/התחייבויותינו על פי חוזה זה במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. אני/אנו מצהיר/מצהירים כי אינני/איננו רשאי/רשאים להעביר כל מידע שברשותי/ברשותנו כתוצאה מהשתתפותי/השתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.

      - אני/אנו מצהיר/מצהירים כי הצעתי/הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה וכי אני/אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה עפ"י כל דין או הסכם לחתימתי/חתימתנו על הצעה זו.

      - הנני/הננו מצהיר/מצהירים ומתחייב/מתחייבים כי אם תתקבל הצעתי/הצעתנו, אבצע/נבצע את כל העבודות בהתאם לכל תנאי הפניה והנספחים לה ולשביעות רצונכם המלאה וזאת במתכונת המחירים (לא כולל מע"מ) המפורטים להלן.

      - היה והצעתי/הצעתנו תתקבל הנני/הננו מתחייב/מתחייבים לחתום, כמפורט בנוהלי המכרז ותנאיו, על ההסכם לביצוע העבודות המצורף, ושלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותיי/מזכויותינו על פי הסכם זה ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותינו אלא באישור החברה מראש ובכתב.

      - להבטחת קיום ההצעה, הנני/הננו מצרף/מצרפים בזה ערבות בנקאית לפי הנוסח בנספח 4 לחוברת תנאי המכרז. כן רצ"ב להצעתי/הצעתנו כל מסמכי המכרז לרבות שאלות ההבהרה והמענה להן, כשהם חתומים על ידי/ידינו. ידוע לי/לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי ההצעה, עלולים לגרום לפסילת הצעתי/הצעתנו.

      - הצעתי/הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד למועד פקיעת הערבות הבנקאית (כולל הארכה). אני/אנו מסכים/מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי/הצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני/בינינו לביניכם. ידוע לי/לנו ואני/אנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לי/לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז.

      - היה והצעתי/הצעתנו תתקבל אני/אנו מתחייב/מתחייבים לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת החוזה על ידכם, כמפורט במסמכי המכרז, וכי תוך 7 ימים מיום הודעתכם אחתום/נחתום על מסמכי החוזה ואפקיד/נפקיד בידיכם, את נספחי הביטוח בכפוף להוראות והדרישות המפורטות בו, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.

      - היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד/נעמוד בהתחייבויותיי/התחייבויותינו על פי תנאי המכרז, לרבות אי עמידה בתנאים המוקדמים לחתימת החוזה על ידכם ו/או אי הפקדת הערבויות הנדרשות בחוזה ו/או אי הפקדת מסמכי הביטוח בהתאמה להוראות ולדרישות המפורטות בחוזה ו/או אי הפקדת כל מסמך אחר הנדרש בחוזה, אני/אנו מסכים/מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום הערבות כולו או מקצתו יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לפגוע כל זכות אחרת העומדת לכם.

      - ידוע לי/לנו שאין במתן ערבות כאמור לעיל או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.

      - יש לי/לנו היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות.

      - הצעתי/הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, ומורשי החתימה החתומים על מסמכי המכרז זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתם על הצעה זו, ובחתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.

      - הנני/הננו מנהל/מנהלים פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו - 1976, ביכולתי/נו  להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 2 לחוק הנ"ל.

      - מצורפים בזאת אישורים ו/או מכתבי המלצה. החברה רשאית לפנות לנותני האישורים ו/או הממליצים ולקבל מידע על עבודתי/עבודתנו  ועל רמת עבודתי/עבודתנו והצלחותיי/הצלחותינו בתחום נשוא המכרז.

      - אני/אנו מסכים/מסכימים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל נותני האישורים ו/או הממליצים מידע לגביי/לגבינו ולגבי יכולתי/יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואני/אנו מוותר/ים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי החברה כאמור.

      - הנני/הננו מצהיר/ים ומתחייב/ים  כי הצעתי/הצעתנו זו הוכנה והוגשה על-ידי/ידינו לאחר שבדקתי/בדקנו היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע העבודות וההתחייבויות האחרות שיהיה עלי/עלינו לבצע אם אזכה/נזכה במכרז והחברה תתקשר עמי/עימנו בהסכם ההתקשרות וכי לא אהיה/נהיה זכאי/זכאים לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות שייחתם עמי/עימנו בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי/עלינו על-פי הסכם ההתקשרות ונספחיו.

      - ידוע לי/לנו כי אי צירוף מסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז, עלול לגרום לאי-הבאת הצעתי/הצעתנו לדיון בועדת המכרזים.

      - הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעתנו והמהווים, לדעתנו, מידע סודי הנם:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

# ______________

# חתימת המצהיר/ה

# אישור

# אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

# ________________

חתימה וחותמת עו"ד

נספח 3

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

הצהרת המציע

# אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

- אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם. כי למדנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקנו את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודה נשוא המכרז. כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומאשרים ומתחייבים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי בעצם הגשת הצעתנו גלום ויתור מפורש על כל טענה, מכל מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו, מתנאי כל דין.

- אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

- אנו מצהירים כי ידוע לנו שביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותנו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים למלא אחר ביצוע הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מכרז זה במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.

- אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים, וכי לא גילינו את פרטי הצעתנו למשתתפים אחרים במכרז.

- אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה עפ"י כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

- אנו מצהירים כי ידוע לנו שהתמורה אשר תגיע לנו ככל ונוכרז כזוכים, בגין ביצוע בפועל של השירותים מושא מכרז זה, מבוססת התמורה השעתית בגין השירותים, אותם נציע בהצעתנו למכרז הכל כפי המפורט במכרז ולא ישתנו לאורך כל תקופת ההתקשרות.

___________	                                   ____________

תאריך		                             חתימת המציע

נספח 4

נוסח טופס ערבות הצעה למכרז ממוסד בנקאי/חברת ביטוח מאושרת

תאריך: _________________

לכבוד

# תאגיד המים פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא

# והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ

# מרחוב התע"ש 11

# כפר סבא

הנדון:	ערבות בנקאית מס' __________ ערבות בנקאית אוטונומית נלווית להצעה למכרז

- על פי בקשת ____________________ת.ז. /ח.פ. ___________________  (להלן: "המציע") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ ₪ (במילים: _________ ₪), שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית.

- אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, מיד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

- אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

- ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

- ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום ________  ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד ליום ____________  ; כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

- ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב

בנק _____________

נספח 5

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

# לכבוד

# תאגיד המים פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא

# והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ

# מרחוב התע"ש 11

# כפר סבא

אישור עו"ד

אני הח"מ, _________________, עו"ד של _________________ ("המציע"), מאשר בזאת כדלקמן:

- ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה לפי מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית , הינם במסגרת סמכויות המציע.

- מנהלי המציע הנם: ______________________________________________________________.

- שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד הנם:

_____________________________________________________________.

- אופן החתימה המחייב את המציע הנו: ______________________________________________________________.

- בעלי המציע הנם:  ______________________________________________________________.

- חתימות ה"ה  ______________ וכן ___________________, אשר חתמו בפני על הצעה זו ועל החוזה המצורף לה, בצירוף חותמת התאגיד המציע, מחייבות את התאגיד המציע לכל דבר ועניין.

__________________          _______________________

תאריך                                     חתימת וחותמת עו"ד

נספח 6

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

# תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

# לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

# אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

- אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית (להלן: "המכרז").

- אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף 2ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו-)1976 להלן – החוק), לא הורשענו בפסק-דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א- 1991 (להלן – חוק עובדים זרים) בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.

- אני, או "בעל זיקה" אלי, כמשמעותו לעיל, לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של 3 שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.

- אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעותו בסעיף 2ג בחוק (מחק/י הסעיפים המיותרים)

א.	לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 (להלן: " חוק שכר מינימום").

ב.	הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.

ג.	הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה.

- זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

________________	  	       								            	חתימה

# אישור

# אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________,  המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

# ________________

# חתימה וחותמת עו"ד

נספח 6א'

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

# אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

- אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה  למכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית (להלן: "המכרז").

- הנני מצהיר ומאשר כי הוסברה לי וכי אני מבין את משמעותו של סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות").

# הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד התקשרותי עם תאגיד המים פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ .

- יש לסמן X במשבצת המתאימה:

	הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות אינן חלות על המציע.

	הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

במידה והמציע מעסיק 100 עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן:

	המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

	במידה והמציע מעסיק 100 עובדים לפחות והמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, המציע מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות, במידה וניתנו לו.

- זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

# ______________

# חתימת המצהיר/ה

# אישור

# אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

# ________________

חתימה וחותמת עו"ד

נספח 7

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"

1.	בנוסף לכל החובות והאיסורים החלים עליו מכוח הדין, ולרבות חוק העונשין, התשל"ז - 1977, המציע ומי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

  - לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של תאגיד המים פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ  (להלן: "החברה") ו/או של נושא משרה בחברה ו/או עובד בחברה  ו/או כל מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר עם הליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

  - לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור עם הליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה אחר הנובעים ממנו.

  - לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

  - לא פעלו בניגוד לאמור בס"ק 1.1-1.3 לעיל במסגרת הליכי התקשרות נשוא מכרז זה.

2.	התעורר חשד סביר כי מציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף 1 דלעיל, החברה  שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר (להלן: "התקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/הזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

3.	באחריותו הבלעדית של המציע להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

ועל זה באנו על החתום, מורשי החתימה של המציע, המוסמכים לחייבו בחתימתם:

______________

המציע

נספח 8

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

תצהיר לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף 4.3  לחוברת תנאי המכרז (ניסיון המציע)

# אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

- אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית (להלן: "המכרז").

- לשם הוכחת המציע בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4.3 למסמך א' - חוברת תנאי המכרז, הריני מצהיר כי המציע

# המציע סיפק החל מיום 1.1.2020 ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, במשך לפחות שלוש שנים ברצף, שירותים לטיפול במים ו/או שפכים ב-  - ______ [נדרש להשלים מס']   מערכות מים או/ו שפכים  המותקנות ב- ______ [נדרש להשלים מס']   מכוני טיהור שפכים.

# להלן נתונים לגבי המערכות המורכבות  שבוצעו ע"י המציע, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 4.3 למסמך א – חוברת תנאי המכרז :

| # 1. | # שם מפעל : |  | # 2. | # שם מפעל: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # שמות הרשויות מהן הוא קולט את השפכים: |  |  | # שמות הרשויות מהן הוא קולט את השפכים: |  |
|  | # סוג מערכת: |  |  | # סוג מערכת |  |
|  | # מועד התחלת עבודה: |  |  | # מועד התחלת עבודה: |  |
|  | # מועד סיום עבודות: |  |  | # מועד סיום עבודות: |  |
|  | # שם מזמין השירותים |  |  | # שם מזמין השירותים |  |
|  | # שמו המלא של מנהל מטעם המזמין: |  |  | # שמו המלא של מנהל מטעם המזמין: |  |
|  | # טל' הגוף המפקח/מנהל מטעם המזמין: |  |  | # טל' הגוף המפקח/מנהל מטעם המזמין: |  |

- פרטים נוספים שלדעת המציע יש בהם חשיבות ורלוונטיות:

# ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## ______________

# חתימת המצהיר/ה

# אישור

# אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

# ________________

חתימה וחותמת עו"ד

נספח 8.1

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

נוסח אישור - לשימוש המציע

לכבוד

פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל

באמצעות המציע

הנדון: אישור בדבר ביצוע עבודות על ידי המציע

שם המזמין:			____________________

שם המנהל מטעם המזמין:	____________________

טלפון ליצירת קשר (חובה):	____________________

תאריך:                                                                     .

# הנני מאשר בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  שירותים לטיפול/לתחזוקה ל - ______ [נדרש להשלים מס']   מערכות UV המותקנות במכון טיהור שפכים : __________.

# סוג המערכת/ות הינו _______________________ [נדרש להשלים].

# מספר היחידות בכל מערכת _______________________ [נדרש להשלים].

# מספר המודולים בכל יחידה _______________________ [נדרש להשלים].

# מספר הנורות בכל מודול_______________________ [נדרש להשלים].

החל מ-  _________ [נדרש להשלים] ועד -  ______ [נדרש להשלים] .

# הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל יש / אין (מחק את המיותר) תביעות (מכל מין וסוג שהוא) תלויות ועומדות כלפינו.

# הערות נוספות:

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

פרטי החותם (שם מלא + תפקיד): _____________________

חתימה + חותמת: _________________________

למען הסר ספק , טופס אישור זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד ולגבי לכל אחד מהגופים עליהם הצהיר המציע בנספח 8.

נספח 9

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

*את הטופס ימלא המציע, ואם מדובר בתאגיד, על-ידי בעל מניות המחזיק יותר מ- 50% ממניות המציע

- חלק א' - תפקידים וכהונות

- פרטים אישיים

שם משפחה: __________________

שם פרטי: ____________________

מס' זהות _ _ _ _ _ _ _ _ _ שנת לידה _ _ _ _

כתובת: _______________________ עיר/ישוב: ______________ מיקוד: ___________

מס' טלפון: ____________________ מס' טלפון נייד: ___________________________

תפקידים ועיסוקים

פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה (לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד').

נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג שהוא (חברה, שותפות, עמותה וכיוב').

נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות).

| שם מעסיק וכתובתו | תחומי הפעילות של המעסיק | התפקיד ותחומי אחריות | תאריכי העסקה |
| --- | --- | --- | --- |

- תפקידים ציבוריים

פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צויינו בשאלה 2 לעיל.

נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה.

| הגוף | התפקיד | תאריכי מילוי התפקיד |
| --- | --- | --- |

- חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.

נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 4 שנים אחורה.

| שם התאגיד/רשות/גוף ותחום עיסוקו | תאריך התחלת הכהונה ותאריך סיומה | סוג הכהונה (דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני - נא לפרט גם שמות בעלי המניות שמינו אותך) | פעילות מיוחדת בדירקטוריון, כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים |
| --- | --- | --- | --- |

- קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית בה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם).

נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 שנים אחורה.

נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

"בעל עניין" בגוף - לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, בתאגידים הנסחרים בבורסה).

כן/לא

אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________

3חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968

"בעל עניין", בתאגיד -

(1) מי שמחזיק ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו -

(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;

(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה.

"נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו

לפי סעיף 46(א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

(2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

- פירוט תפקידים כאמור בשאלות 2-5 לגבי קרובי משפחה

פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 2-5 לעיל לגבי קרובי משפחתך.

יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל, אם בן/בת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).

"קרוב" - בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין), או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניהם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עיסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

כן/לא

אם כן, פרט/י:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

"קרוב" - בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן/לא

אם כן, פרט/י:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 1-8 לעיל (לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית).

כן/לא

אם כן, פרט/י:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- פירוט קורות חיים ועיסוקים

נא צרף בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.

- חלק ב' - נכסים ואחזקות

- נכסים ואחזקות

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך.

(אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה4).

"קרוב" - בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן/לא.

אם כן, פרט/י:

| שם התאגיד/הגוף | שם המחזיק (אם המחזיק אינו מועמד) | % החזקות | תחום עיסוק התאגיד/הגוף |
| --- | --- | --- | --- |

נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?

"קרוב" - בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן/לא

אם כן, פרט/י:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968

"בעל עניין", בתאגיד -

(1) מי שמחזיק ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו -

(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;

(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה'

"נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו

לפי סעיף 46(א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

(2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

- חבות כספים בהיקף משמעותי

האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם?

"קרוב" - בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן/לא

אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

"בעל עניין" בגוף - לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

כן/לא

אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- חלק ג' - הצהרה

אני החתום/ה מטה _______________ ת.ז. מס' _____________________, מצהיר/ה בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים;

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;

- מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;

- אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;

- אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;

_______________________                         _______________________
                                   תאריך                                                                                     חתימה

נספח 10

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

- אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו ואני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.

- בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):

| שם התאגיד |  | תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה |  | פרטי יצירת קשר |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- המחירים ו/או הכמויות ו/או % ההנחה המוצעים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 2 לעיל).

- המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 3 לעיל).

- לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

- לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

- הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

- למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

| תאריך |  | שם התאגיד |  | חותמת התאגיד |  | שם המצהיר |  | חתימת המצהיר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

אישור עורך הדין

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר _________ מר/גב' _______________שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________			______________________			_____________

תאריך				חותמת ומספר רישיון עורך דין			חתימת עורך הדין

נספח 11

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

תאריך: _____________

לכבוד

תאגיד המים פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא

והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ

מרחוב התע"ש 11

כפר סבא

א.ג. נ.,

הנדון: תצהיר בדבר מצב המציע

# אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

- אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

- הנני מאשר בזאת כדלקמן:

  - המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, פשיטת רגל או פירוק;

  - המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון;

  - לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו.

  - בדוח הכספי הרבעוני או השנתי הסקור העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי'.

- זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

# ______________

# חתימת המצהיר/ה

# אישור

# אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

# ________________

חתימה וחותמת עו"ד

נספח 12

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים

- אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ (ייחתם על- ידי מורשה חתימה במציע)

- לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  - הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם תאגיד המים פלגי שרון, מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ  על פי מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית (להלן: "המציע").

  - אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק.

________________	  	       								             			    חתימה

אני__________________ עו"ד מאשר כי ביום__________ הופיע בפני מר ___________________ נושא ת"ז מס'  ____________ המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

_____________________

חתימה

נספח 13

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

תצהיר על העדר קרבה לעובד החברה ו/או עובד עירייה או חבר נבחר ציבור

- הנני מצהיר בזאת כי החברה/העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

- סעיף 122א(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן: "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או – אחות".

- כלל 12(א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ -  חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  ( ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 11(ב) ו- 5(1)(ב))

- סעיף 174(א) לפקודת העיריות (נסח חדש) הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".

- קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:

- בין חברי מועצת כפר סבא או מועצת כוכב יאיר צור יגאל או מועצת הוד השרון אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.

- בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים  במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 10 אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.

- אין לי  בן-זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה או בחברה .

- ידוע לי כי החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

- אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א'(3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' (א) הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

- אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

ולראיה באתי על החתום:

שם המציע:	 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ___________

נספח 14

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

תצהיר לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4.4  לחוברת תנאי המכרז

# אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

- אני משמש כמנהל בחברת ______________, מס' תאגיד ____________ (להלן: "המציע") והוסמכתי כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע המציע למכרז פומבי מס' 2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית להלן: "המכרז").

- זהות טכנאי  UV

אני מצהיר בזאת, כי טכנאי ה- UV    המוצעים מטעם המציע, אשר יעניקו לחברה את השירותים הנקובים בחוזה הנם :

  - שם: ____________________________ ת.ז:______________________________

דוא"ל:__________________________ טלפון נייד:_________________________

מספר שנות ניסיון: ________(נא להשלים).

תנאי העסקה אצל המציע :

אני מצהיר בזאת, כי טכנאי ה- UV    הינו (יש לסמן √ במקום הנכון)

בעל החזקות במציע/ שותף במציע

מועסק כעובד אצל המציע .

אני מצהיר כי טכנאי ה- UV    הינו מוסמך מטעם WEDCO .

  - שם: ____________________________ ת.ז:______________________________

דוא"ל:__________________________ טלפון נייד:_________________________

מספר שנות ניסיון: ________(נא להשלים).

תנאי העסקה אצל המציע :

אני מצהיר בזאת, כי טכנאי ה- UV    הינו (יש לסמן √ במקום הנכון)

בעל החזקות במציע/ שותף במציע

מועסק כעובד אצל המציע .

אני מצהיר כי טכנאי ה- UV    הינו מוסמך מטעם WEDCO .

- פרטים נוספים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף ו/או ניקוד האיכות: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

**על המציע לצרף את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף.

תאריך _____________ שם מלא:____________________ חתימת המציע:______________

אישור עו"ד

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב _______________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

_______________

חתימה וחותמת עו"ד

מסמך ב'

הסכם

שנערך ונחתם בכפר סבא ביום _____

בין:	1)  תאגיד המים והביוב פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר- צור יגאל בע"מ

מרח' התע"ש 11 כפר סבא

(להלן: "פלגי שרון")

2) תאגיד המים והביוב מיה בע"מ מרח' הנגר 8 הוד השרון  (להלן: "מיה")

שניהם ביחד וכל אחד לחוד (להלן :"התאגידים/החברה")

מצד אחד

לבין:	________________________________

ח.פ. ______________

מרח' ____________________________

(להלן: "הקבלן")

מצד שני

הואיל: 	והתאגידים פרסמו מכרז שמספרו 2-2026 ( להלן: "המכרז") לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית (להלן: "המכון");

והואיל	והקבלן הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל	והתאגידים החליט ו למסור לקבלן את ביצוע העבודות על סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים במכרז ובהסכם זה;

והואיל	והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, התחייבויותיהם ההדדיות, ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף הפעולה ביניהם בקשר עם ביצוע הוראות ההסכם זה להן;

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

- המבוא, הכותרות והנספחים.

  - המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו ודין הוראותיהם כדין הוראות הסכם זה.

  - כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום ב לבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה.

  - יום חתימת הסכם זה הינו מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה במכרז .

  - בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:

    - "מנהל/מהנדס" - מהנדס מכון הטיהור , או מנהל מכון הטיהור או מי מטעמם.

    - "מט"ש" – מכון טיהור שפכים כפ"ס הוד השרון

- נספחים להסכם.

  - הצעת הקבלן - נספח א'

  - נספח ביטוח - אישור קיום ביטוחים - נספח ב' .

  - המפרט הטכני - נספח ג '

  - מחירון חלקי חילוף – נספח ג'1

  - נוסח כתב ערבות בנקאית להבטחת קיום הוראות ההסכם - נספח ד '

  - נספח בטיחות וגהות – נספח ה'

  - נספח ו'- נספח אבטחת מידע והגנת הפרטיות

- הצהרות והתחייבויות הקבלן.

  - הקבלן מצהיר כי הוא בעל יכולת, ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע שיפוץ ותחזוקתה השוטפת של מערכת ה- UV של חברתWEDECO  דגם TAK55 הקיימת במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון (להלן: "העבודות") בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.

  - הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, למד את דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך.

  - הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע ביצוע שיפוץ ותחזוקתה השוטפת של מערכת ה- UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון וכי הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע שיפוץ ותחזוקה שוטפת של מערכת UV של חברתWEDECO  דגם TAK55 הקיימת במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון מהסוג ובהיקף הנדרשים על פי הסכם זה.

  - הקבלן מצהיר ומתחייב לבצע את כל העבודות הנדרשות במסגרת הסכם זה  במומחיות ובשקידה ראויה, כן מתחייב הספק לקיים הוראות הסכם זה ולמלא אחר הוראות המנהל .

  - הקבלן מצהיר ומתחייב להחזיק מלאים של חלקי חילוף בהתאם למפורט במרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל האישורים, ה היתרים, הרישיונות הנדרשים על פי דין ו כלי הרכב והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות כמפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם זה והמהווה החלק בלתי נפרד הימנו.

  - הקבלן מצהיר כי יש בידו את האישורים כדלקמן:

    - הינו ספק מורשה של מערכת ה UV על ידי WEDECO, a Xylem brand..

    - הטכנאים אשר יבצעו את העבודות מטעמו הינם בעלי תעודת הכשרה או הסמכה רלוונטית של טכנאי UV מטעם WEDCO.

    - אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול בונות ותשלום חובות מס), תשל"ו - 1976.

    - אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.

    - אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.

    - הקבלן מתחייב כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של הסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני החברה - לפי דרישתה .

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה.

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה .

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את מערכת UV של חברתWEDECO  דגם TAK55 , תעד את מצבה, ערך סקר, בדק את כמויותיהם וטיבם של הציוד ו/או החומרים ו/או החלקים ו/או הרכיבים ו/או הכלים הנדרשים לביצוע העבודות, דרכי הגישה למכון, מיקומה של מערכת UV של חברתWEDECO  דגם TAK55 ו/או מערכות התשתית והחיבורים אליהם ותנאי העבודה במכון, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

  - הקבלן מתחייב כי המחירים הנקובים בהצעתו נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת חלקים ו/או רכיבים, ציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה, עלויות ביטוח, וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן.

  - מובהר בזאת למען הסר כל  ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה לחברה הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה .

- מסירת העבודה:

  - החברה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות לשיפוץ מערכת UV של חברתWEDECO  דגם TAK55 וכן תחזוקתה( בכלל זה תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר ) כמפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

  - מובהר בזאת כי אומדן הכמויות המפורטות במחירון חלקי החילוף המסומן כנספח ג'1 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, אינו מהווה הארכה לכמות שתוזמן על ידי החברה.

החברה תהא רשאית להזמין מאת הקבלן, מעת לעת, כמויות הדרושות לה ע"פ צרכיה בלבד במחיר המצוין לצד אותם חלקי חילוף .

  - למען הסר ספק, מובהר ומודגש  בזאת, כי החברה רשאית אך אינה חייבת לרכוש מאת הקבלן פריטים נוספים אשר אינם כלולים במחירון חלקי החילוף המסומן כנספח ג'1' להסכם.

  - הקבלן מתחייב לבצע את העבודות השיפוץ של המערכת בהתאם למפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם זה ואת עבודות התחזוקה באופן שוטף, תדיר ותקין בכמות הנדרשת ולא חסרה באופן שלא תיפגע ותיגרע בעבודות המכון, והכול לשביעות רצונו המלא של המנהל.

- תקופת ההסכם

  - הסכם זה הינו לתקופה של שנה החל מיום ה- _____ ועד ליום ____ (להלן: "תקופת ההסכם").

  - לחברה תעמוד האפשרות להאריך את  תוקפו של הסכם זה 3 פעמים בלבד בשנה אחת נוספת בכל פעם

  - (להלן: "תקופת הארכה") על ידי מסירת הודעה מראש ובכתב 30 יום לפני תום מועד תקופת ההסכם.

  - מימשה החברה את האפשרות כאמור בסעיף 5.2 לעיל, יחולו כל תנאי  הסכם זה  ונספחיו על תקופת הארכה הרלוונטית בשינויים המחייבים .

  - היה והחברה האריכה את תוקפו של הסכם זה, מתחייב הקבלן להמציא לחברה תוך 14 יום ממסירת ההודעה על הארכת תוקפו של הסכם זה, ערבות כאמור בסעיף 13 להסכם ובשינויים המחייבים או אישור דבר הארכת תוקפה של הערבות הבנקאית הקיימת לתקופת הארכה בשינויים המחייבים .

  - לא הודיעה החברה על הארכת הסכם זה, יפקע ההסכם בתום התקופה באופן אוטומטי וללא צורך בהודעה מוקדמת בכפוף לסילוק כל התשלומים לקבלן.

- אופן ביצוע עבודות – שיפוץ המערכת ותחזוקתה

  - שיפוץ המערכת

    - הקבלן מתחייב בזאת לספק את החומרים ו/או החלקים ו/או לבצע את העבודות הנדרשות לשם שיפוץ המערכת כמפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

    - על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע עבודות השיפוץ  ולמלא אחרי כל הוראות המנהל, או באי כוחם למניעתן.

    - התחלת ביצוע עבודות השיפוץ.

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי מנהל בכתב בצו התחלת עבודה. מובהר למען הסר ספק כי צו התחלת העבודה יהווה נספח להסכם זה וחלק בלתי נפרד הימנו.

הקבלן יחל בביצוע עבודות השיפוץ בהתאם ללוח הזמנים שיקבע בתאום בין הצדדים וימשיך בביצוע לפי סדר זה בכל אחד משלבי הביצוע ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בתאום בין הצדדים והוגדרה בכתב על ידי המנהל בצו התחלת העבודה.  תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לקבלן כל דחיה של המועד הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת התארגנות לעבודה.

    - העמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן.

במועד שנקבע בסעיף 6.1.3 לעיל להתחלת העבודה, יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש, להתחלת ביצועה של העבודה המשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר. לאחר מכן יועמדו לרשות הקבלן מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה.  הכל כפי שיידרש לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים.

    - מועד השלמת העבודה

הקבלן מתחייב להשלים את עבודות השיפוץ ולמסור את המערכת המשופצת מושלמת ומוכנה לשימוש תוך פרק הזמן שהוגדר בצו התחלת העבודה. למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם לסעיף 7.1 להלן,  וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה.

    - פיקוח

      - המנהל ו/או מי מטעמם יהא מוסמך לבקר לבדוק ולפקח על טיב עבודות השיפוץ ו/או התחזוקה ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים ו/או החלקים ו/או הציוד  שמשתמש בהם הקבלן במהלך ביצוע עבודות השיפוץ ו/או התחזוקה וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה.  כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות החברה ואת הוראותיו הוא.

      - כן יהא המנהל ו/או מי מטעמם זכאי למסור לקבלן הודעה על אי אישורם של עבודות  ו/או חומרים ו/או חלקים ו/או ציוד.  ניתנה הודעה כאמור יפסיק הקבלן את אותה עבודה או השימוש באותם חומרים ו/או חלקים ו/או ציוד.

      - אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה או למנהל על ביצוע העבודות השיפוץ ו/או התחזוקה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין ונותן שירות  הן במידה והמדובר הוא באחריות החברה לגבי כל  צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו לתוצאות הביצוע.

      - הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו בעד טיב החומרים או החלקים או הציוד או טיב העבודה בהתאם הסכם זה ונספחיו, וביקורת המנהל ו/או מי מטעמם אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן לשיפוץ ו/או לתחזוקת המערכת ה- UV .

    - פרוק אביזרים וציוד ופינויים

      - הקבלן יפרק מאתר העבודה אביזרים ו/או חלקים ישנים אותם מיועדים האביזרים ו/או החלקים ו/או והציוד שיסופקו על ידו להחליף וכן כל אביזר ישן אחר שפירוקו ידרש לצורך ביצוע עבודות השיפוץ ו/או התחזוקה לרבות  בהתאם להוראות המנהל.

      - פרוק המתקנים, האביזרים ו/או החלקים ו/או הציוד הישנים יעשה בזהירות ותוך הימנעות עד כמה שניתן מגרימת נזק למתקנים המפורקים.

      - הקבלן יפרק ויפנה ויוביל עפ"י מחירון במכרז את האביזרים הישנים לאחר פירוקם לאתרי אחסנה ו/או פסולת, מורשים לרבות צנרת אסבסט צמנט, הכל כפי שיורה לו המפקח.

    - בטיחות, שמירה, גידור, אמצעי זהירות ואחסנה

      - הקבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו, בכל  אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי  אדם באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין ועל פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

      - עד לביצוע העבודות באתר העבודה, יאחסן הקבלן את האביזרים והציוד במפעל  או בשטח האחסנה שלו וכל ההוצאות הכרוכות באחסנה ובשמירה על האביזרים והציוד לרבות באתר העבודה קודם לקבלה הסופית של המערכת לאחר ביצוע עבודות השיפוץ, יחולו על הקבלן, ישולמו על ידי הקבלן ויכללו במחיר השיפוץ כאמור בהצעת הקבלן המסומנת כנספח א' להסכם זה.

      - הקבלן מאשר כי ידוע לו שהעבודות תבוצענה בשטח מכון טיהור שפכים פעיל  בו מתנהלים חיי שיגרה ופעילות שוטפת במשך כל שעות היום והלילה והוא מתחייב לבצע את העבודות תוך נקיטת משנה זהירות למניעת פעילות מכון טיהנור השפכים ותוך התחשבות מירבית בעובדיו. הקבלן מתחייב שלא להניח חומרים ו/או חלקים ו/או ציוד שיש בהם כדי להפריע לתנועה חופשית של הולכי רגל ורכבים ושלא לחסום דרכי גישה למתקנים נוספים במכון טיהור השפכים .

      - הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, תמרורי אזהרה - לרבות פנסים מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות וזאת להבטחת בטחונם ולנוחיותם של עובדי המכון לטיהור שפכים ושל העובדיו באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש על ידי המנהל או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת יהיה עליו לסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באתר העבודה.

      - בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לענין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, לרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות.  הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רשיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין.  לפי דרישת המפקח, יציג לו הקבלן את הרשיונות והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה של אותה רשות.

  - תחזוקת מערכת ה- UV

    - הקבלן מתחייב בזאת לבצע עבודות תחזוקה הנדרשות לאחזקתה של מערכת ה- UV  לרבות בכלל זה תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר כמפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

    - הנחיות לביצוע התחזוקה:

      - הקבלן  ידאג לתחזוקה מלאה של מערכת ה- UV  ויבטיח את פעולתה התקינה של היחידות והמודולים והנורות .

      - הקבלן ידאג למניעת תקלות בכל מערכות ה- UV הנ"ל וידאג לתקנם בהתאם לזמינות המפורטת בהמשך לרבות שבתות ומעדי ישראל מרגע הודעה על תקלה ממנהל המכון או מי מטעמו.

      - בנוסף יבצע הקבלן  תחזוקה מונעת לשמירת הציוד והחלפת חלקי חילוף בציוד.

      - תחזוקת מערכת ה- UV  תעשה על בסיס דו שבועי קבוע וכן על פי צורך וקריאה ממנהל המכון או מי מטעמו, בזמינות המפורטת על פי מפתח המפורט להלן:

        - תחזוקת שבר דחופה – הכוללת תקלות שאינן סובלות דיחוי יטופלו בתוך שעתיים מרגע הקריאה.

        - תחזוקת שבר רגילה -  הכוללת תקלות הסובלות דיחוי, יטופלו בתוך 48 שעות מרגע הקריאה .

        - תחזוקת מנע – תחזוקה זו תבוצע במסגרת ביקור דו שבועי ובו יבוצעו פעולות תחזוקה שוטפת וכן שיפורים נדרשים בהתאם לדרישת המנהל.

    - בעת ביצוע עבודות השיפוץ ו/או התחזוקה של מערכת ה- UV, מתחייב הקבלן, שלא ללכלך ולהשאיר את המיתקנים נקיים משאריות ופסולת. במידה והקבלן לא יעשה כן רשאי התאגיד לנקות את הפסולת שפוזרה על חשבון הקבלן ולחייב את חשבונו בכל ההוצאות כפי שיקבעו על ידי המנהל. בנוסף, יחוייב הקבלן בקנס כאמור בסעיף 9 בהסכם זה, סכום זה יקוזז מהתשלומים שהתאגידים ישלמו לקבלן.

  - בטיחות

    - על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ולשמור על תנאי הבטיחות של עובדיו ו/או עובדי מי מטעמו ושל צד ג' בהתאם לכל דין, ולדרישות החברה, ולבצע כל עבודה ע"י אנשים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים והולמים בדגש על הסמכה והכשרה על ידי חברת WEDECO לטיפול במערכת.

    - מצאה החברה ו/או המנהל כי העבודות בוצעו בתנאים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד להוראות ו/או לא לשביעות רצון החברה ו/או המנהל תיתן החברה ו/או המנהל לקבלן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי.

    - לא פעל הקבלן בהתאם להוראות החברה ו/או המנהל, תהא החברה רשאית להפסיק את עבודת הקבלן .

    - הקבלן מתחייב לסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם ייווצרו ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין כך. אם יהיה צורך בקיום מטרד זמני במהלכן של ביצוע העבודות או כתוצאה מהן יהיה הקבלן אחראי על התיאומים הדרושים עם כל הגורמים הרלוונטיים.

  - ליקויים ופגמים בטיב החומרים ו/או העבודות ו/או בציוד המותקן

    - היה והחברה ו/או המנהל גילה פגם או ליקוי בטיב החומרים ו/או העבודות במהלך ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן בתוך זמן סביר להחליף ו/או לתקן כל ליקוי  ו/או פגם עליו ידווח לו על ידי החברה ובתנאי והודיע המפקח על המצאות הפגם בכתב, מובהר בזאת כי זמן סביר לצורך סעיף זה הינם 24 שעות .

    - החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והפגמים ו/או הליקויים שהתגלו בחומרים ו/או בציוד שסופק ו/או במהלך ביצוע עבודות ההתקנה לא תוקנו כאמור בסעיף 6.4.1 לעיל. בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברה בנסיבות אלו, יהיה הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם.

  - ציוד חומרים ומלאכה

    - הקבלן מתחייב לספק את החומרים ו/או הציוד ו/או המוצרים המפורטים במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ולספק על חשבונו הוא את כל החמורים, ו/או הציוד, ו/או כל פריט אחר הדרושים לביצוע עבודות השיפוץ כמפורט בהסכם זה.

    - במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המנהל, המוצרים ו/או החומרים ו/או הציוד או חלק מהם אינו תואם את הנדרש ע"פ המפרט הטכני המסומן כנספח ג להסכם זה והמהווה  חלק בלתי נפרד הימנו, ו/או אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן לספקו ו/או להחליפו על חשבונו, הכל לשביעות רצונו של המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי ובתוך תקופת הזמן שנקבע על ידי המנהל, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה כאמור תזכה את הקבלן לסטייה כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים כאמור.

    - לא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים, אביזרים, מוצרים וכיו"ב, העולים בטיבם על הנדרש ו/או הקבוע במפרט הטכני, אלא אם כן השינוי או התוספת נדרשו על ידי המנהל, ובלבד שנקבע על ידי המנהל כי הקבלן זכאי לתשלום נוסף בגין השינוי או התוספת.

    - מובהר למען הסר ספק כי מוצרים ו/או חומרים ו/או חלקים ו/או רכיבים ו/או ציוד אשר נידרש הקבלן לספקם  במסגרת עבודות האחזקה, ולא והסתיימה לגביהם תקופת האחריות, יספק הקבלן את המוצרים ו/או החומרים ו/או החלקים ו/או הרכיבים ו/או הציוד הנדרש במסגרת עבודות האחזקה. התשלום בגין ביצוע העבודות הנדרשות להחלפה/התקנה של החומרים ו/או החלקים ו/או הרכיבים ו/או הציוד הנדרש במסגרת עבודות האחזקה, יהיה במסגרת התשלום החודשי בגין עבודות האחזקה ותשלום בגין החומרים ו/או החלקים ו/או הרכיבים ו/או הציוד הנדרש במסגרת עבודות האחזקה יהיה על חשבון התאגידים, בהתאם למחירם במחירון חלקי החילוף המסומן כנספח ג'1 להסכם זה.

  - כוח אדם

    - הקבלן יספק על חשבונו את כל כוח האדם הנחוץ לשם ביצוע העבודות לרבות את ההשגחה עליהם אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. לשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה (להלן: "כח אדם").

    - הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד הנקוב לכך בהסכם זה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור לפי העניין.

    - למען הסר כל ספק, עבודות חשמל יבוצעו אך ורק על ידי עובדים מנוסים, מיומנים ובעלי רישיון לעסוק בעבודות חשמל.

    - הקבלן מצהיר ומתחייב לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים 33 ו- 33א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג – 1952, הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה. מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך ביצוע הסכם זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם לחברה עקב כך.

    - הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים תושבי ישראל ואשר אין כל מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל .

    - הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש על פי כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש  על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק ארגון הפיקוח על עבודה, תשי"ד - 1954.

    - הקבלן מצהיר ומתחייב כי כח האדם יועסק על ידי הקבלן על בסיס קבוע, כשכירים של הקבלן, והקבלן ישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים, מיסים וכיו"ב.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי שיקבע מעת לעת .

    - הקבלן מתחייב כי במהלך ביצוע העבודות יציין ביומן העבודה את מספר העובדים המקצועיים ואת מספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים בביצוע העבודות.

    - הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המנהל, בדבר הרחקתו מהמכון של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה  במכון. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו במכון, בין במישרין ובין בעקיפין .

    - אי קיום יחסי עובד ומעביד

      - הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו .

      - למען הסר הספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו/או מועסקי הקבלן והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

      - כמו כן, הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958 צוויי פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ"י חוק שעות עבודה  ומנוחה, תשי"א-1951, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, על פי כל דין, הסכם, הסדר קיבוצי וצו הרחבה.

      - הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, במידה ותחויב בתשלום, כאמור, לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו.

    - מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי הפרת סעיף זה, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה לחברה הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

- איחורים בלוחות הזמנים

  - נגרם עיכוב בביצוע עבודות ע"י כח עליון  או ע"י תנאים אחרים שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן  שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב - יקבע המנהל את לוח הזמנים להשלמת העבודות. משך הארכה נתון לשיקול דעתו המוחלט של המנהל.

  - מובהר בזאת למען הסר ספק, כי שביתות בשטחים המוחזקים ו/או בשטחי האוטונומיה או סגר או כל התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני והמשליכה על קשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה ביהודה שומרון וחבל עזה ו/או בשטחי האוטונומיה לא יחשבו כסיבה למתן ארכה.

- התמורה

  - התמורה עבור עבודות השיפוץ –

תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם ביצוע העבודות השיפוץ כפי הנדרש על פי הסכם  זה ונספחיו, תשלם החברה ובהתאם למחיר השיפוץ הנקוב במפורט בפרק א' לכתב ההצעה של הקבלן המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בתוספת מע"מ בשיעורו כדין (להלן: "התמורה בגין עבודות השיפוץ").

  - התמורה בגין עבודות האחזקה

תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם ביצוע עבודות האחזקה  כפי הנדרש על פי הסכם  זה ונספחיו, תשלם החברה תשלום חודשי קבוע בסך המפורט בפרק ב' לכתב ההצעה של הקבלן המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בתוספת מע"מ בשיעורו כדין (להלן: "התמורה החודשית בגין עבודות האחזקה").

  - ככל ובמסגרת עבודות האחזקה ידרש הקבלן להחליף חומרים ו/או חלקים ו/או רכיבים ו/או ציוד הנדרש במסגרת עבודות האחזקה  (תחזוקת המנע ו/או שבר)  אשר אינם במסגרת האחריות,  תשלם החברה מפעם לפעם בהתאם לכמות חומרים ו/או חלקים ו/או רכיבים ו/או ציוד שסופקו בפועל ובהתאם למחיר החומר ו/או החלק ו/או הרכיב ו/או הציוד הנקוב במפורט בכתב מחירון חלקי החילוף המסומן כנספח ג'1 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בתוספת מע"מ בשיעורו כדין (להלן: "התמורה בגין חלקים").

מובהר למען הסר ספק, כי התמורה בגין חלקים תשולם לקבלן בהתאם לכמויות שסופקו בפועל, כנגד תעודות משלוח בלבד, ובהתאם לחשבונות כפי שאושרו ע"י המנהל.

  - מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי עלויות התמורה המפורטים בסעיפים 8.1-8.3 כוללים בתוכם את כל הוצאות הקבלן בגין כל העבודות הנדרשות לרבות הובלה ו/או הובלת ת כימיקלים, שכר העבודה של פועלי הקבלן, הוצאות רכב, ביטוחים, הוצאות התקשרות עם ספקים חיצוניים, מסים, מכסים, אחסנה.

  - שינויים הנדרשים במערכות המינון והאחסנה מעת לעת יתומחרו בנפרד על פי הצעת מחיר מסודרת בכתב .

  - הסכומים המפורטים בפרק ב' ו- ג' לכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה, יוצמדו למדד המחירים לצרכן אחת לשנה. הצמדה ראשונה תהיה 12 חודש לאחר תחילת תוקפו של הסכם זה וכל 12 חודש לאחר מכן.

  - התמורה בגין עבודות השיפוץ

    - בתקופת ביצוע עבודות השיפוץ, יגיש הקבלן לתאגידים חשבונות בהתאם לאבני הדרך לתשלום המפורטים בסעיף 5א' למפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם זה עבור העבודות באבן הדרך אשר בוצעו על ידו בפועל ואשר בגינם הוא זכאי לקבל תשלום (להלן: "חשבון ביניים").

    - חשבון הביניים יוגש עד ה- 5 לחודש.  חשבון שיוגש לאחר ה-5 בחודש, ייחשב כאילו הוגש ב- 5 בחודש הבא (ככל שמדובר במניין הימים לפירעונו).

    - החשבונות יוגשו על ידי הקבלן במישרין למנהל, אשר יעבירם לפלגי שרון. התאריך הקובע שייחשב כ-"יום הגשת החשבון" - הינו התאריך המוטבע על החשבון בחותמת "נתקבל" של הגורם אליו הונחה הקבלן להגיש את חשבונותיו כאמור לעיל.

    - בכל חשבון ביניים שיוגש על ידי הקבלן, יפורטו:

      - אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד שבגינו מוגש חשבון הביניים.

    - למען הסר ספק מובהר כי חשבון ביניים יכלול רק את חלקי העבודות אשר בוצעו על ידי הקבלן בפועל בתקופה הקבועה בסעיף 9.7.1 לעיל. חשבון ביניים לא יכלול חומרים ו/או חלפים ו/או ציוד שהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם נעשה בהם שימוש, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי התאגידים להביא חומרים אלו לאתר, הביאם לאתר בפועל והימצאותם באתר אושרה על ידי התאגידים. מובהר כי לא תשולם תמורה נוספת ו/או נפרדת.

    - עם הגשת החשבון הקבלן יצרף הקבלן לוח זמנים מפורט מעודכן ותזרים מזומנים חודשי (דיאגרמת S) המבוסס על לוח הזמנים. תזרים המזומנים יכיל את צפי הביצוע מתחילת ביצוע עבודות השיפוץ ועד לסיומן וכן את הביצוע בפועל. הקבלן יעדכן את תזרים עובודת השיפוץ בכל חודש.

    - צירוף לוח הזמנים הבסיסי המפורט ותזרים המזומנים החודשי, המעודכנים לחודש התשלום המבוקש, לחשבון המוגש על ידי הקבלן לתאגידים הוא תנאי הכרחי להחתמת החשבון כ'נתקבל' על ידי המנהל. חשבון חודשי, שיוגש לתאגידים ללא לוח זמנים מעודכן ותזרים מזומנים כאמור לעיל, לא יתקבל ולא ישולם.

    - התאגידים ישלמו את חשבון הביניים כפי שאושר על ידו לקבלן בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים תשע"ז – 2017.

  - התמורה  החודשית בגין עבודות האחזקה והתמורה בגין חלקים  תשולם לקבלן כמפורט להלן:

    - עם סיום חודש העבודה ולא יאוחר מ ה - 5 לחודש העוקב, יגיש הקבלן חשבון למנהל בגין עבודות אחזקה שבוצעו באותו חודש וחלקי החילוף שהוזמנו בגין עבודות תחזוקה שבוצעו לרבות תחזוקת שבר מכל סוג שהוא .

    - החשבון ייבדק ע"י המנהל.

    - החשבון המאושר ישולם לקבלן בהתאם חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017.

    - כל תשלום של התמורה ישולם אך ורק כנגד המצאת חשבונית מס כדין .

    - תשלום כפוף לעמידה בתנאי המכרז המופיעים בנספח ג. ובכפוף לקנסות בסעיף 9 להלן.

    - מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה .

  - הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה לקבלן, בתמורה לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו .

  - באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.

  - מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע ושחובת תשלומו חלה על הקבלן לרבות מחמת שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו. למרות האמור לעיל, לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך 3 ימים ממתן ההודעה .

  - מובהר בזאת, כי פיגור בתשלום שאינו עולה על 10 ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה והחברה לא תהא חייבת בפיצוי .

- קנסות

  - לא השלים הקבלן את ביצוע עבודות השיפוץ או חלק מהן ו/או לא קיבל אישור השלמה ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של התאגידים על פי החוזה או על פי כל דין, ינכו התאגידים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, מהתשלומים המגיעים לקבלן בגין עבודות השיפוץ על פי החוזה (בנוסף לכל יתר הניכויים לפי החוזה המפורטים להלן, וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש עבור כל חודש של איחור שבין המועד שנקבע להשלמת אותה אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועל (להלן: "איחור" ו-"הפיצוי המוסכם", בהתאמה):

    - פיצוי מוסכם עבור כל חודש של איחור, סכום השווה לשיעור של 0.5%  (לחודש) מסך התמורה בגין עבודות השיפוץ הקבועה בחוזה זה;

    - הפיצוי המוסכם בגין חלקי חודש יחושב באופן יחסי, לחלק החודש בו היה האיחור.

    - על אף האמור לעיל, במקרה בו שילם הקבלן פיצוי מוסכם בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני הדרך, אך לאחר מכן השלים את אבן הדרך הבאה בהתאם ללוח הזמנים המקורי לביצוע השלמת עבודות השיפוץ כמפורט בצו התחלת העבודה וקיבל מהמנהל  אישור על השלמת אבן הדרך הנ"ל, הקבלן יהיה זכאי להחזר סכום הפיצוי המוסכם ששולם על ידו, ללא ריבית או הצמדות.

  - מוסכם בזה כי בנוסף לכל סעד או תרופה המוקנים בגין הפרת ההסכם או אי מילוי התחייבויות הקבלן לביצוע עבודות האחזקה לפי הסכם זה, תהא החברה רשאית להפחית ו/או לקזז מהתמורה החודשית לביצוע עבודות אחזקה סך  של 2,000 ש"ח מהתמורה החודשית שתגיע לקבלן בקרות כל אחד מהמקרים הבאים:

    - איחור בהגעה לקריאה בגין תחזוקת שבר דחופה ו/או  תחזוקת שבר רגילה ו/או תחזוקת מנע

    - אספקת חלקי חילוף שאינם תואמים את המפורט במחירון חלקי החילוף .

    - אי ביצוע תחזוקה מנע בהתאם למפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג'.

    - העסקת עובדים שלא לפי תנאי ההסכם ו/או לפי הוראות כל דין.

    - אי ביצוע תיקוני נזקים שנגרמו למערכת ה- UV ו/או לתשתיות עקב עבודות תחזוקה .

    - אי פינוי פסולת ו/או חלקים ו/או חומרים ו/או ציוד ישנים למקום מוסדר והשארתם במכון.

    - ביצוע עבירת בטיחות כלשהי שאינה בהתאם למופיע בנספח הבטיחות או בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות.

  - החברה תהא רשאית לנכות קנסות כאמור בסעיף 9 זה, מכל סכום שיגיע לקבלן עפ"י הסכם זה וכן לגבות כל סכום שיגיע לה כאמור מהערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף 13 להלן ו/או בכל דרך אחרת.

- אחריות וביטוח

  - אחריות:

    - הואיל והקבלן משמש כספק עצמאי לביצוע העבודות ככל שיידרש על ידי החברה, הוא האחראי, ע"פ דין, כלפי עובדיו וכל מי שעוסק מטעמו בביצוע אספקת החומרים ו/או ביצוע עבודות האחזקה, לרבות בגין מוות, נזק גופני, מום ונזק רכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה או בקשר אליה או בדרך לעבודה וממנה.

    - הקבלן יהיה אחראי, הוא לבדו, כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת דין המתייחסת לבטיחות בביצוע עבודות השיפוץ ו/או עבודות האחזקה של מערכת ה- UV , ותשלום כל התשלומים שיש לשלם על פי דין בגין ביצועו של הסכם זה.

    - הקבלן אחראי, ע"פ דין כלפי התאגידים  ו/או כלפי העובדים המועסקים על ידם ו/או כלפי יורשיהם ו/או כלפי כל התלויים בהם ו/או כלפי צד ג' כל שהוא, לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או נזק אחר, מכל סוג שהוא, שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודות נשוא הסכם זה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם וכן את התאגידים בגין כל נזק  שייגרם להם, מייד עם דרישתם הראשונה.

    - הקבלן אחראי, ע"פ דין כלפי החברה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או פגם אשר ייגרם לרכוש ו/או ציוד של החברה ו/או של עובדיה ו/או של צד ג' כל שהוא, עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן.

    - הקבלן מתחייב לתקן, להשלים ולהשיב כל נזק ו/או אובדן ו/או חוסר, שנגרמו כאמור לעיל בסעיפים לעיל, מיד  לאחר קרותם, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות החברה לתקן את הנזק ו/או להשלים חוסר, לאחר שהקבלן לא עשה כן בהקדם, ולחייבו בתשלום הוצאותיהם.

    - אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לתקן את הנזק ו/או להשלים את החוסרים לאחר שהקבלן לא עשה כך בהקדם, ולחייבו בתשלום הוצאותיה. החברה רשאית וזכאית לקזז את הוצאותיה כאמור מן התמורה לה זכאי הקבלן ע"פ הסכם זה .

    - החברה תהא רשאית לממש את הערבות, כפירוטה בסעיף 13 להלן, כולה או מקצתה, לתיקון הנזקים ו/או השלמת החוסרים כנ"ל .

    - הקבלן פוטר את התאגידים ו/או עובדיהם ו/או כל אדם הנמצא בשרותם, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש  שהם באחריותו הבלעדית, כאמור בהסכם זה. הקבלן ישפה את התאגידים על כל סכום שיחויבו לשלם, או ששילמו, בגין נזק או אובדן להם אחראי הקבלן כאמור לעיל ו/או על פי כל דין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שיישאו בהן בקשר לחיוב כאמור .

    - בנוסף, הקבלן ישפה ו/או יפצה את התאגידים בגין כל נזק שיגרם להם עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב אספקה של חומרים או אביזרים לקויים.

    - אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ההסכם.

    - החברה תודיע לקבלן על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

  - ביטוחי הקבלן:

    - מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי בהתאם לסעיפי האחריות שלעיל ומבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, מתחייב  הקבלן לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה (להלן: "השירותים") על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו (המוקדם מבניהם) ,לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוח אחריות מקצועית/מוצר, את הביטוחים המפורטים בדרישות הביטוח ואישורי קיום ביטוח המצורפים ומפורטים בנספח ב'.

- ביטול ההסכם.

  - החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן 14 (במילים: ארבעה עשר) יום מראש ובכתב.

נתנה החברה הודעה כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין העבודות והציוד שסופק על ידו עד מועד סיום ההסכם כאמור .

מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו באשר לשיקול דעתה של החברה בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמור.

  - החברה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל  פי כל דין, להביא הסכם זה לקצו אם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא חברה שקיבלה החלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או מנהל קבוע או ניתנה לגביה החלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו תוך 60 יום ממועד קבלתם או אם הקבלן הורשע בפלילים בעבירות שיש עימן קלו ן או הפר הקבלן הפרה יסודית של הוראות הסכם זה, או הפר הוראה מהוראותיו של הסכם זה הפרה שאינה יסודית ולא חדל מההפרה על אף שהחברה התריעה בפניו לגביה. לצורך ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא החברה חייבת בהודעה מוקדמת .

  - למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש ל חברה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים 11.1 ו/או 11.2 לעיל.

  - כל נזק שיגרם לקבלן ו/א ו לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול על הקבלן, ולקבלן לא תהא כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה , דרישה או תביעה ביחס לביטול ההסכם, נזקים שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצו י אחר .

- העברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנה

  - הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את הסכמת החברה ו/או המנהל לכך בכתב ומראש .

  - למען הסר ספק מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישיון המתאימים לביצוע העבודות הנדרשות.

  - הסכמתה של החברה  להעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את הקבלן  מהתחייבות או אחריות כלשהי כלפי החברה ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

  - סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף 6 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א - 1970.

- ערבויות

  - להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן על סך של 50,000 ₪ (במילים: 50,000 שקלים חדשים), נוסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן כנספח ד' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

  - תוקף הערבות למשך 12 חודשים מיום חתימת הסכם זה  .

  - מובהר בזאת כי במידה ותאריך החברה את תקופת הסכם זה כאמור בסעיף 5.2 לעיל ,מתחייב הקבלן להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 13.1 לעיל בעוד- 12 חודשים נוספים בכל פעם.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:

    - כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מעובדיו.

    - כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא, או לשלם, או להתחייב בהם, בקשר עם הסכם זה.

    - אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של הקבלן בכל מקרה שהוא על פי הסכם זה.

  - סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף 6 בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) תשל"א - 1970 .

- הפיקוח

  - המנהל לצורך הסכם זה הינו מהנדס מכון הטיהור, או מנהל מכון הטיהור או מי מטעמם שהתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י מנכ"ל פלגי שרון לפקח על ביצוע העבודות על פי הסכם זה כולן או כל חלק מהן.

  - מובהר למען הסר כל ספק כי בביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, יהיה הקבלן ו /או מי מטעמו כפוף להוראותיו ו/או הנחיותיו של המנהל וימלא את כל התחייבויותיו לשביעות רצונו של המנהל.

  - הקבלן יהיה חייב לדווח למנהל בכל עת שיידרש לכך בדבר כל פרט הקשור בביצוע הסכם זה.

  - הקבלן יציג בפני המנהל, בכל עת שיידרש לכך - כל אשור, רישיון, היתר או מסמך כפי שיידרש ע"י המנהל והנוגע במישרין או בעקיפין, לקיום התחייבויותיו של הקבלן .

  - המנהל רשאי לבדוק את העבודות, להשגיח ולתאם את ביצוען וכן לבדוק את טיב העבודות, המוצרים המסופקים וטיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את הוראות הסכם זה ונספחיו, את הוראות המנהל ואת הוראותיו.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 14.5 לעיל רשאי המנהל לעשות כדלקמן:

    - המנהל רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי של עבודות אשר לא בוצעו בהתאם למפרט הטכני או להוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המנהל ולתקן את הליקויים תוך 24 שעות וכל ההוצאות תהינה על חשבון הקבלן. עבודות בהם יש ליקוי המהווה סכנה לחיי אדם, יתוקנו הליקויים מיידית.

    - המנהל יהיה רשאי לפסול כל עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או חומר, הנראה לו כבלתי מתאים, וכן להורות על ביצוע חוזר של עבודה ו/או הבאת חומרים ו/או מוצרים ו/או ציוד מתאימים במקום אלו שנפסלו.

    - המנהל יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה  נעשית  בהתאם למפרט הטכני או להוראות המהנדס המכון  ו/או אין החמורים /ציוד המסופקים תואמים את המפורט במפרט הטכני .

    - המנהל יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לחומרים/ציוד, לטיב העבודות ולאופן ביצוען. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המנהל לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי הסכם זה ולבצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המנהל אחריות כל שהיא בקשר לכך.

- כללי:

  - הסכמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו תקדים למקרה אחר .

  - לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה.

  - הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם, מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה, על ידי מי מהצדדים.

  - כל שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא יהיה לו כל תוקף .

  - ארכה, ויתור, הימנעות מפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה, אלא אם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה.

  - מובהר בזאת למען הסר כל ספק וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה לה זכאי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות.

  - כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה .

  - כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך 72 שעות מיום מסירתה כדבר דואר רשום .

  - הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על הכתובות החדשות .

ולראייה באו הצדדים על החתום :

________________ 	                      	 	    _________________

החברה 	 	 	 	 	     	     הקבלן

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של הקבל ן וכי חתימות דלעיל מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין .

__________________

_  	 	 	 	 	 	                  חתימה וחותמת .

נספח א'

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

טופס הצעת משתתף במכרז פומבי מס' 2-2026

אני הח"מ, __________________________________ מאשר בזה כי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז פומבי מס' 2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית, וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

הנני מציע :

- פרק א'  -  המחיר עבור ביצוע עבודות השיפוץ .

בגין ביצוע עבודות השיפוץ של מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית בהתאם למפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם ההתקשרות סך השווה ל-

___________________ ₪ (במילים : __________________________ שקלים חדשים) בתוספת מע"מ על פי  שיעורו בדין.

- פרק ב' – מחיר עלות אחזקה חודשית .

בגין ביצוע עבודות אחזקה (תחזוקה מונעת ושבר) למערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית בהתאם למפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להסכם ההתקשרות סך השווה ל-

___________________ ₪ (במילים : __________________________ שקלים חדשים) בתוספת מע"מ על פי  שיעורו בדין.

- פרק ג' – מחיר עלות החלקים/רכיבים המפורטים במחירון  .

סה"כ עלות המחירים אותם יציע המציע בגין החלקים/ רכיבים המפורטים במחירון חלקי החילוף המסומן כנספח ג'1 להסכם ההתקשרות במכפלת הכמויות המפורטות במחירון חלקי החילוץ המסומן כנספח ג' להסכם ההתקשרות.

סך השווה ל- _________________ ₪ (במילים : ________________________ שקלים חדשים) בתוספת מע"מ על פי  שיעורו בדין.

מובהר למען הסר ספק כי על המציע למלא את המחיר ליחידה בגין החלקים הרכיבים בנספח ג'1 להסכם ההתקשרות ולרשום בפרק זה את הסיכום בלבד.

  - מובהר למען הסר ספק כי הכמויות הפורטות במחירון חלקי החילוף אינן אלא לשם בחינת הצעת המציע אין בהן כדי לחייב את התאגידים להזמין את חלקי החילוץ אלא על פי הצורך בהתאם לביצוע עבודות האחזקה (תחזוקה מונעת ושבר). המציע מצהיר כי בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציע כמי שמסכים ומאשר את האמור לעיל, וכמוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ו/או מי מטעמו בעניין זה ומתחייב שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ו/או מי מטעמו, בקשר לכמויות המפורטות במחירון חלקי החילוף המסומן כנספח ג'1 להסכם ההתקשרות.

  - מובהר למען הסר כל ספק כי  התאגידים לא יהיו מחויבים לרכישת חלקי החילוף המופיעים ושאינם מופיעים במחירון חלקי החילוף, באמצעות הקבלן, והתאגידים יהיו רשאים על פי בחירתם, לספק את חלק/י החילוף לקבלן, לצורך תיקון/התקנה/החלפה וכיוצ"ב )למען הסר ספק עלויות ההתקנה ו/או ההרכבה ו/או התיקון יושתו במלואן על הקבלן / הזוכה במכרז.

| חתימת המציע | ת.ז./מס' שותפות /ח.פ | שם המציע |
| --- | --- | --- |

כתובת המציע _____________________________טלפון המציע __________________

פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע :

תאריך______________ :

| שם מורשה חתימה | חתימה | שם מורשה חתימה | חתימה |
| --- | --- | --- | --- |

נספח ב'

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

נספח ביטוח ואישור קיום ביטוחים

דרישות הביטוח בתקופת עבודות השיפוץ:

- מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה/או עפ"י דין, על הקבלן לערוך ולקיים, על חשבון הקבלן, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום העמדת המקרקעין לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות או ממועד מתן האישור לביצוע עבודות במקרקעין, המוקדם מבניהם, ולמשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד להשלמתן הסופית, (לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, למשך 5 שנים נוספות לאחר מועד סיום העבודות או כל עוד מתקיימת אחריות הקבלן על פי דין - המאוחר מבניהם) את הביטוחים המפורטים להלן ובאישורי עריכת הביטוח, המצורפים להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "ביטוחי הקבלן").

  - ביטוח עבודות קבלניות אשר יערך למשך כל תקופת ביצוע עבודות התקנה / הקמה / תחזוקה / פירוק ו/או עבודות אחרות כלשהן שיבצע הקבלן במקרקעין (להלן: "העבודות") אשר יערך ע"ש התאגיד, בעלי הזכויות במקרקעין, רשויות מקומיות, קבלנים וקבלני משנה (מכל דרגה), כמפורט להלן ובאישור קיום הביטוחים המצ"ב (להלן: "אישור עריכת הביטוח לתקופת העבודות") ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, אותו מתחייב הקבלן להמציא לידי התאגיד לפחות 14 ימים טרם תחילת ביצוע העבודות, וכתנאי לתחילתן, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

הביטוח יכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת 24 חודשים אשר תחול על כל פרקי הפוליסה וכן תקופת הרצה בת חודש ימים לפחות.

פרק א' - ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המבטח אבדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי שייגרמו לעבודות שיבוצעו במקרקעין ע"י הקבלן ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה, וכן בסמיכות למקרקעין, וזאת מסיבה כלשהי אשר אינה מוחרגת על פי חריגי ותנאי הפוליסה, לרבות חומרים, שהובאו לצורך ביצוע העבודות ונועדו להוות חלק בלתי נפרד מהן, במלוא ערכם מעת לעת, במשך תקופת העבודות ו/או במשך תקופת התחזוקה כהגדרתה בפוליסה.

הפרק יורחב לכלול גם את הכיסויים הבאים, בסכומים שלא יפחתו מהסכומים הנקובים להלן, למקרה ולתקופה כחלק מסכום הביטוח שנקבע על פי שווי העבודות.

- רכוש בהעברה לרבות רכוש מחוץ לאתר העבודה – 20% מסכום הביטוח.

- הוצאות מהנדסים ואדריכלים, לרבות תכנון, פיקוח ואגרות 10% מהנזק.

- הוצאות נוספות הכרחיות עבור עבודה בשעות נוספות, עבודת לילה, שבתות וחגים כולל הוצאות מיוחדות בסכום של 10% מהנזק ₪.

- הוצאות עפ"י דרישת רשויות בסכום של 10% מהנזק ₪.

- ציוד, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט.

- נזק ישיר של תכנון, חומרים ועבודה לקויים בסכום שלא יפחת מסך של 20% משווי העבודות.

- פינוי הריסות בסכום שלא יפחת מסך של 15% משווי העבודות ₪.

- נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסך שלא יפחת מ- 400,000 ₪.

- נזק עקיף מתכנון, חומרים ועבודה לקויים במלוא ערך העבודות.

- נזקי פריצה וגניבה במלוא ערך העבודות.

- רעידת אדמה ונזקי טבע במלוא ערך העבודות.

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגין חבות הנובעת מהעבודות, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 6,000,000 ₪ לאירוע ובסה"כ למשך תקופת הביטוח. הפרק יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש התאגיד ו/או בעלי הזכויות במקרקעין (ככל שקיים כזה), ייחשב כרכוש צד שלישי, למעט רכוש המבוטח תחת פרק א' לעיל.

הפרק כאמור לא יכלול כל הגבלה לעניין:

- תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי, במלוא גבול האחריות של הפרק.

- נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה, במלוא גבול האחריות של הפרק.

- חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות של 10% מגבול האחריות של פרק זה, מינימום 500,000 ₪ לאירוע.

- חבות בשל נזק ישיר הנגרם עקב פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת-קרקעיים, במלוא גבול האחריות של הפרק.

- חבות בשל נזק עקיף הנגרם עקב פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת-קרקעיים שלא יפחת מסך של 1,000,000 ₪ לאירוע.

- הרחבה בגין הגנה בהליכים פליליים ומנהליים (במשותף לפרק ביטוח אחריות כלפי צד ג' ופרק אחריות מעבידים.

פרק ג' - ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות עפ"י פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980 כלפי המועסקים בקשר עם העבודות, בגין היזק גופני או שכלי כתוצאה מתאונה או מחלה הנגרמת למי מהם במשך תקופת הביצוע, תוך כדי או עקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות שלא יפחת מ- 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.

  - בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים, בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו, בגין כל אחד מכלי הרכב (כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה) אשר ישמשו לצורך ו/או בקשר עם ביצוע העבודות, את הביטוחים כמפורט להלן:

    - ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב.

    - ביטוח מקיף כולל ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 500,000 ₪ לכל כלי רכב.

    - ביטוח "ציוד מכני הנדסי" (צ.מ.ה) על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון, כולל כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מ- 1,000,000 ₪ לכלי וכן ביטוח חבות בגין נזק גוף, הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית לבטחו, בגבול אחריות למקרה בסך 1,000,000 ₪ לכל כלי. הביטוח יורחב לכסות את אחריות התאגיד ו/או בעלי הזכויות במקרקעין למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו.

    - ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" או "כל הסיכונים" לרכוש המובא לאתר על ידי התאגיד ו/או עבורו ו/או מטעמו (אשר לא נועד להוות חלק מהעבודות), מפני הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" או "כל הסיכונים".

    - הגדרת "כלי רכב" כוללת במפורש מכונות רכובות, מלגזות, טרקטורים, משאיות, נגררים וגוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

    - מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם, כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש ו/או ביטוח מקיף ו/או ביטוח צ.מ.ה כמפורט בסעיפים 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5 לעיל, ולהסתפק בביטוחי צד ג' בלבד, אולם הפטור האמור בסעיף 16 להלן, כאילו נערכו הביטוחים במלואם.

    - ביטוח אחריות מקצועית המבטח חבות הקבלן על פי דין בשל ביצוע העבודות, בגבול אחריות בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 2,000,000 ₪ לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יכלול תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בסעיף זה. הביטוח יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: אי-יושר עובדים, אבדן השימוש או עיכוב (עקב מקרה ביטוח) וחריגה מסמכות בתום לב. בנוסף הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר נזק לגוף ולרכוש. הביטוח יורחב לשפות את התאגיד ואת בעלי הזכויות במקרקעין בגין חבות אשר תוטל על מי מהם, עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של מי מהבאים מטעמו, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי התאגיד ו/או בעלי הזכויות במקרקעין.

הכיסוי על פי פוליסה זאת יהיה בתוקף ברצף החל ממועד תחילת ביצוע העבודות, במהלך כל תקופת ביצוע העבודות וכן למשך 5 שנים נוספות ממועד סיום העבודות, או כל עוד מתקיימת אחריות הקבלן על פי דין, המאוחר מבניהם.

    - ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק  שייגרמו בקשר עם העבודות המבוצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או בקשר עם מוצרים /או חומרים ו/או ציוד שבוצעו, יוצרו, נבנו, סופקו, שווקו, הותקנו או טופלו על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעמו, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 2,000,000 ₪ לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את התאגיד ו/או בעלי הזכויות במקרקעין, בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם, עקב מעשה או מחדל של הקבלן או הבאים מטעמו ו/או עקב העבודות ו/או המוצרים, בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת. הביטוח יכלול תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי שלא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהנ"ל. הביטוח יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר לתחילת ביצוע העבודות.

הכיסוי על פי פוליסה זאת יהיה בתוקף ברצף החל ממועד תחילת ביצוע העבודות, במהלך כל תקופת ביצוע העבודות, וכן למשך 5 שנים נוספות ממועד סיום העבודות, או כל עוד מתקיימת אחריות התאגיד על פי דין, המאוחר מבניהם.

- על ביטוחי הקבלן לעיל יחולו ההוראות הבאות:

  - הביטוחים יכללו סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי התאגיד ו/או בעלי הזכויות במקרקעין ו/או הבאים מטעמם, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

  - על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.

  - הביטוחים יהיו קודמים וראשונים לכל ביטוח הנערך על ידי התאגיד ו/או בעלי הזכויות במקרקעין והמבטח יוותר על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי הנ"ל.

  - הביטוחים יכללו תנאי לפיו הם לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבלי שתינתן לתאגיד הודעה על כך בדואר רשום, לפחות 30 יום מראש.

  - אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הקבלן, לא יפגע בזכויות התאגיד ו/או בעלי הזכויות במקרקעין, לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.

  - חריג רשלנות רבתי יבוטל, ככל שקיים, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981.

  - נוסח הפוליסה (למעט פוליסת אחריות מקצועית) לא יפחת מן הנוסח הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל לו אצל מבטח אחר.

- הקבלן מתחייב להמציא לידי התאגיד לא יאוחר מ- 14 ימים טרם כניסת הקבלן לעבודה, לצורך ביצוע העבודות וכתנאי מוקדם לתחילת ביצוען, את אישור עריכת הביטוח לתקופת העבודות כאשר הוא חתום ע"י המבטח. לדרישת התאגיד, ימסור הקבלן גם העתק מפוליסות הביטוח בקשר עם ביטוח העבודות הקבלניות.

- מובהר כי התאגיד רשאי למנוע מהקבלן להתחיל ו/או להמשיך בביצוע העבודות, היה ואישורי עריכת הביטוח לא יומצא במועדים הקבועים בנספח ביטוח זה, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד התאגיד עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא אישורי הביטוח כאמור.

- הקבלן מתחייב לשלם את הפרמיות בגין ביטוחי הקבלן במועדן, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם או לבטל על תוקף הביטוחים. כמו כן בקרות אירוע המכוסה לכאורה במסגרת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להודיע על כך מיד בכתב למבטח ולתאגיד, ומתחייב לשתף עימם פעולה ככל שיידרש לשם מימוש הביטוחים האמורים ככל ואין בכך ניגוד אינטרסים.

- על הקבלן לערוך, טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן דו"ח הנדסי בדבר מצב הרכוש, הקרקע או מבנים המצויים בסמיכות למקרקעין, המתאר פגמים וסיכונים, ככל וקיימים, והוראות לנקיטת אמצעי מניעה, חיזוק או שמירה, אותם יבצע הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות, וכן מתחייב הקבלן לוודא טרם תחילת ביצוע העבודות, אצל הרשויות המתאימות, את המיקום המדויק בו מצויים, באיזור התת קרקעי של אתר העבודות, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא.

- מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על התאגיד ו/או על בעלי הזכויות במקרקעין ו/או על מי מטעמם ו/או לצמצם את אחריות הקבלן על-פי הסכם זה ו/או עפ"י דין. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישורי עריכת הביטוחים לבין האמור בנספח ביטוח זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה.

- בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן  לתקן את הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה, ולהמציא לתאגיד אישור עריכת ביטוח מתוקן. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של התאגיד ו/או מי מטעמו על אישורי הביטוח כאמור, אינה מטילה על מי מהם כל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים טיבם, היקפם, תוקפם או העדרם, ואין בה לגרוע מהתחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

- מוסכם בזאת, כי קביעת סוגי הכיסוי הביטוחי וגבולות האחריות כמפורט בנספח זה, לרבות באישורי עריכת הביטוח, הנה בבחינת דרישה ‏מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו בכל הקשור לסוגי הביטוח גבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן.

- הקבלן מתחייב לשפות את התאגיד ואת בעלי הזכויות במקרקעין בגין כל סכום שיושת על מי מהם עקב הפרת תנאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.

- ככל שלדעת הקבלן קיים צורך, להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, רשאי הקבלן לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן ואשר רלוונטי להתקשרות, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי התאגיד ו/או בעלי הזכויות במקרקעין ו/או מי מטעמם, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

- יובהר כי התחייבויות הקבלן לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לדרישות המפורטות בנספח זה, והמצאת אישור עריכת ביטוח בנוסח האחיד המצורף להסכם זה לא תגרע מהתחייבות הקבלן לעריכת ביטוחים בהתאם לכל דרישות הביטוח המפורטות בנספח זה, ובכל מקרה של אי התאמה בין האמור בנספח זה לבין האמור באישור הביטוח האחיד, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי ביטוחיו על מנת להתאימם להוראות נספח זה.

- על הקבלן לפעול לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של הקבלן.

- מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם העבודות, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים בהתאם לאופי, היקף וסוג עבודתם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. מובהר בזאת, כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי התאגיד ו/או בעלי הזכויות במקרקעין, ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.

- למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח כלשהם ע"י המבטח, לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר. בכל מקרה לקבלן לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי התאגיד ו/או בעלי הזכויות במקרקעין ו/או הבאים מטעמם, לגבי גובה תגמולי הביטוח (אם יהיו).

- הקבלן פוטר בזאת בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו, את התאגיד, את בעלי הזכויות במקרקעין ואת הבאים מטעמם, מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו (לרבות כלי רכב כלים, כלי צמה, משאיות ומנופים) לאתר העבודות ולסביבתו, וכן לנזק אשר הקבלן זכאי לשיפוי בגינו עפ"י הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור בנספח זה לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח), ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

- הוראות נספח ביטוח זה על כל סעיפי המשנה שבו, הינן מעיקרי ההסכם והפרתן ו/או הפרת תנאי מתנאיהם ע"י התאגיד תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

| אישור ביטוח לעבודות השיפוץ – מס' 1 אישור קיום ביטוחים/אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד** |  |  |  | תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| באישור קיום ביטוחים תבוא הפסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. באישור על הסכמה לעריכת ביטוח תבוא הפסקה הבאה: אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה. אישור זה יהיה תקף ככל שלא יחול שינוי בתנאים, הן בנוגע לרכוש המבוטח והן בנוגע למבוטח, באופן שמוביל לשינוי בסיכון או להיעדר אפשרות של החברה לרכוש ביטוח משנה התואם את הכיסוי. |  |  |  |  |
| מבקש האישור הראשי* | גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור* | המבוטח/המועמד לביטוח** | אופי העסקה והעיסוק המבוטח* | מעמד מבקש האישור* |
| שם פלגי שרון בע"מ | שם ו/או מיה (תשתיות המים של הוד השרון | שם | אופי העסקה: ☐נדל"ן ☒שירותים ☒אספקת מוצרים ☒אחר: שיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית _________________ | ☐משכיר ☐שוכר ☐זכיין ☐קבלני משנה ☒מזמין שירותים ☒מזמין מוצרים ☐אחר: ______ |
| ת.ז./ח.פ. 514558899 | ת.ז./ח.פ. 514384577 | ת.ז./ח.פ. |  |  |
| מען רחוב תע"ש 11, כפר סבא | מען – הנגר 8, הוד השרון | מען |  |  |
|  | תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: מבקש אישור נוסף |  |  |  |

| כיסויים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח | מספר הפוליסה *** | נוסח ומהדורת הפוליסה *** | תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח |  | השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה) | מטבע | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים **** |  |
|  |  |  |  |  | לתקופה | למקרה* |  |  |  |  |
| אחריות המוצר (משולב עם אחריות מקצועית) |  | ביט |  |  | 2,000,000 | 2,000,000 |  | ₪ | 302 304 309 321 328 332 (12 חודשים) 347 |  |
| אחריות מקצועית (משולב עם אחריות מוצר) |  |  |  |  | 2,000,000 | 2,000,000 |  | ₪ | 301 302 303 304 309 321 325 326 327 328 332 (6 חודשים) |  |

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:

009 069

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד**

תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח (DD/MM/YYYY)**

חתימת האישור

המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.

*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.

**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

| אישור ביטוח לעבודות השיפוץ – מס' 2 אישור קיום ביטוחים/אישור על הסכמה לעריכת ביטוח** - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה |  |  |  | תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| באישור קיום ביטוחים תבוא הפסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. באישור על הסכמה לעריכת ביטוח תבוא הפסקה הבאה: אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה. אישור זה יהיה תקף ככל שלא יחול שינוי בתנאים, הן בנוגע לרכוש המבוטח והן בנוגע למבוטח, באופן שמוביל לשינוי בסיכון או להיעדר אפשרות של החברה לרכוש ביטוח משנה התואם את הכיסוי. |  |  |  |  |
| מבקש האישור הראשי* | גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור* | המבוטח/המועמד לביטוח** | מען הנכס המבוטח או המועמד לביטוח** / כתובת ביצוע העבודות* | מעמד מבקש האישור* |
| שם פלגי שרון בע"מ | שם ו/או מיה (תשתיות המים של הוד השרון) | שם למלא ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מפקח | שיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית | ☐קבלן הביצוע ☐קבלני משנה ☐שוכר ☒אחר: מזמין עבודות |
| ת.ז./ח.פ. 514558899 | ת.ז./ח.פ. 514384577 | ת.ז./ח.פ. |  |  |
| מען רחוב תע"ש 11, כפר סבא | מען הנגר 8, הוד השרון | מען |  |  |
|  | תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: מבקש אישור נוסף. |  |  |  |

| כיסויים |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| פרקי הפוליסה חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח או הרחבות | מספר הפוליסה *** | נוסח ומהדורת פוליסה *** | תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח/שווי העבודה |  |  | השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה) | מטבע | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים**** |
|  |  |  |  |  | לתקופה | למקרה* |  |  |  |  |
| כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט בהתאם לפרקי הפוליסה): |  | ביט |  |  |  |  |  |  | ₪ | 309 313 314 316 318 324 328 338 334 (24 חודשים) 345 |
| גניבה ופריצה |  |  |  |  | במלוא סכום הביטוח |  |  |  | ₪ |  |
| רכוש עליו עובדים |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  | ₪ |  |
| רכוש סמוך |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  | ₪ |  |
| רכוש קיים |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  |  |  |
| רכוש בהעברה |  |  |  |  | 20% משווי העבודה |  |  |  | ₪ |  |
| פינוי הריסות |  |  |  |  | 15% משווי העבודה |  |  |  | ₪ |  |
| ציוד, כלי עבודה ומבני עזר של הקבלן |  |  |  |  |  |  |  |  | ₪ |  |
| תקופת הרצה |  |  |  |  | 60 ימים |  |  |  |  |  |
| נזק ישיר מתכנון לקוי ועבודה לקויה |  |  |  |  | 20% משווי העבודה |  |  |  | ₪ |  |
| נזק עקיף מתכנון לקוי ועבודה לקויה |  |  |  |  | מלוא סכום הביטוח |  |  |  | ₪ |  |
| הוצאות מומחים/ אדריכלים |  |  |  |  | 10% משווי הפרוייקט |  |  |  | ₪ |  |
| צד ג' (ניתן לפרט הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה) |  |  |  |  | 6,000,000 | 6,000,000 |  |  |  | 302 304 307 309 312 315 318 321 322 328 329 340 – ג.א. 500,0000 ₪ 341 – ג.א. 1,000,000 ₪ 343 345 |
| אחריות מעבידים (ניתן לפרט הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה) |  |  |  |  | 20,000,000 | 20,000,000 |  |  |  | 309 319 328 350 |

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:

009 069

ביטול/שינוי הפוליסה*

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד**

תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח (DD/MM/YYYY)**

חתימת האישור

המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.

*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.

**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה  סגורה.

דרישות הביטוח בתקופת התחזוקה:

- מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המציע לערוך ולקיים, על חשבון הקבלן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המציע קיימת (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך 5 שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם), את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "ביטוחי המציע" ו"אישור עריכת הביטוח", לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.

- חבות מעבידים- מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי המציע,  ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח החתום על ידי המבטחים.

- נוסחי הפוליסות- על המציע לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי המציע (אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין).

- ללא צורך בכל דרישה מצד התאגיד, על הקבלן להמציא לידי התאגיד, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הקבלן להמציא לידי התאגיד אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המציע לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 לעיל.

- בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לתאגיד, כי מי מביטוחי המציע עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

- מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על הקבלן, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי התאגיד או מי מטעם התאגיד, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

- לתאגיד תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הקבלן להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

- מוצהר ומוסכם כי זכויות התאגיד לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על התאגיד או על מי מטעם התאגיד כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הקבלן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

- הקבלן פוטר את התאגיד ואת הבאים מטעם התאגיד מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי התאגיד ו/או המשמש לצורך מתן השירותים (לרבות כלי רכב וצמ"ה), ולא תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

- בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 400,000 ₪ בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.

על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט ביטוח אחריות צד שלישי) המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 7 לעיל יחול, כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.

- בכל ביטוח רכוש שייערך על ידי הקבלן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי התאגיד וכלפי הבאים מטעם התאגיד; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

- מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.

מובהר בזאת, כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי התאגיד ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .

- נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת התאגיד מאת הקבלן בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

| אישור קיום ביטוחים/אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| באישור קיום ביטוחים תבוא הפסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. באישור על הסכמה לעריכת ביטוח תבוא הפסקה הבאה: אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה. אישור זה יהיה תקף ככל שלא יחול שינוי בתנאים, הן בנוגע לרכוש המבוטח והן בנוגע למבוטח, באופן שמוביל לשינוי בסיכון או להיעדר אפשרות של החברה לרכוש ביטוח משנה התואם את הכיסוי. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מבקש האישור הראשי* |  |  | גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור* |  |  | המבוטח/המועמד לביטוח** |  | אופי העסקה והעיסוק המבוטח* |  |  |  | מעמד מבקש האישור* |  |  |  |
| שם תאגיד המים והביוב פלגי השרון |  |  | שם ו/או מיה (תשתיות המים של הוד השרון) |  |  | שם |  | אופי העסקה: ☐נדל"ן ☒שירותים ☒אספקת מוצרים ☐אחר: ______ העיסוק המבוטח: שירותי תחזוקה למערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי קולחין _____________ |  |  |  | ☐משכיר ☐שוכר ☐זכיין ☐קבלני משנה ☒מזמין שירותים ☐מזמין מוצרים ☐אחר: ______ |  |  |  |
| ת.ז./ח.פ. 514558899 |  |  | ת.ז./ח.פ. 514384577 |  |  | ת.ז./ח.פ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מען רחוב תע"ש 11, כפר סבא |  |  | מען הנגר 8, הוד השרון |  |  | מען |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כיסויים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח |  | מספר הפוליסה *** | נוסח ומהדורת הפוליסה *** |  | תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) |  | תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי) | גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח |  |  | השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה) |  | מטבע |  | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים **** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | לתקופה | למקרה* |  |  |  |  |  |  |
| צד ג' |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |  | ₪ |  | 302 304 307 309 315 321 322 329 348 |
| חבות מעבידים |  |  |  |  |  |  |  | 20,000,000 | 20,000,000 |  |  |  | ₪ |  | 309 319 328 350 |
| אחריות מוצר/מקצועית (משולב) |  |  |  |  | תאריך רטרו: _____ |  |  | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |  | ₪ |  | 301 302 303 304 309 321 325 326 327 328 332 – 6 חודשים |

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:

088

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד**

תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח (DD/MM/YYYY)**

חתימת האישור

המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.

*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.

**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

נספח ג'

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

מפרט טכני

במט"ש כפר סבא – הוד השרון מותקנת מערכת UV של חברת WEDECO  דגם TAK55 משנת 2012. קיימים שתי יחידות עצמאית (Bank A, Bank B). בכל יחידה ישנם 4 מודולים בכל מודול 10 נורות.

המכרז הנ"ל הינו עבור שיפוץ כולל של המערכת ולאחר מכן אחזקה דו שבועית.

- תאור המערכת

PERFORMANCE AND DESIGN REQUIREMENTS

- Flow Rate to UV Disinfection units: 	1500 m3/hr

- Water temperature				10 – 35 0C

- suspended solids: 				maximum 15 mg/L; average 10 mg/L

- BOD: 					maximum 15 mg/L; average 10 mg/L

- UV Transmission at 254 nm: 		max 60% in 10 mm cell

- Disinfection requirements: 		min 40 mj/cm2 at the end of lamp life

- Max fecal Coliforms (after UV disinfection) 	 <100 CFU/100 ml

- Giardia lamblia & Cryptosporidium	min 4 logs inactivation

- Polio virus					min 4 logs inactivation

- Arc Tube Life: 				min 12,000 hours.

- לוחות זמנים לביצוע

- עבודות השיפוץ

עבודות השיפוץ יתחילו במיידי לאחר חתימת ההסכם משך הביצוע יקבע בתיאום עם הזוכה במכרז וירשם במסגרת צו התחלת העבודה. עוד ירשם בצו התחלת העבודה משך הביצוע של כל אחד מן השלבים המפורטים בסעיף 5 להלן.

- תדירות האחזקה

- הביקורת תבוצע פעמים בחודש.

- במידת הצורך תבוצע ביקורת נוספת ככל שיידרש.

- ביקור תחזוקה יתואם מראש עם מנהל המט"ש.

- תכולת העבודה

- שיפוץ המערכת הקיימת

- עבודה תעשה בזמן שהתעלה מלאה במים.

- עבודה תעשה בשלבים – יחידה A ויחידה B לאחר השלמה והרצה של יחידה A.

- הוצאת המודולים של יחידה A , כל מודול בנפרד.

- פרוק הנורות וכל האביזרים של כל מודול כולל הכבילה.

- החלפת כל רכיבי המערכת על פי טבלה בנספח 1 לנספח ג' זה . על הקבלן לוודא את הכמויות הרשומות

- החלפת הבקר של יחידה A.

- כבילה חדשה תעשה מארון החשמל עד לנורה כולל כל המחברים לעבודה בשלמות.

- כיול מחודש של חיישנים ובקרי עוצמת הקרינה

- בדיקה והחלפה של חיבורי מים/אוויר במידה ונדרש

- בדיקת תקשורת עם מערכת ה-SCADA / PLC המקומית

- הרצת היחידה לעבודה בשלמות למשך חודש.

- הגשת דו"ח מצב מפורט עם המלצות להמשך תפעול

- לחזור על שלבים iii –xii עבור יחידה B בסיום העבודה על יחידה A.

- בדיקת תקינות זרימה ותיעוד ערכי head loss

- עבודה מול חברת הבקרה של המט"ש להעברת המידע המופיע בנספח 2 לנספח ג' זה.

- בדיקות עמידות לפי תקנון משרד הבריאות – נספח 3 לנספח ג' זה.

- תחזוקה דו שבועית של המערכת

  - בדיקת תקינות כל רכיבי המערכת הן במערך הבקרה

  - הרמת המודולים מהתעלה ובדיקה ויזואלית של כלל הרכיבים והחלפתם במידת הצורך

  - בדיקת תקינות מנורות UV והחלפתן במידת הצורך

  - בדיקת מערכת הבקרה, החיישנים, והחיווט

  - החלפה של טבעות O במידת הצורך

  - ניקוי שרוולים קוורץ ובדיקת מצבם

  - ניקוי רכיבי המערכת בארונות החשמל והבקרה ( פעם בחצי שנה)

  - בדיקת UVI באמצעות מכשיר נייד.

  - החזקת מלאי של חלקי חילוף לכ 30% מהכמות הקיימת במט"ש.

  - תיעוד כל ביקור, כולל קריאות חיישנים, תקלות והמלצות

  - מענה לקריאות שירות דחופות תוך 24 שעות

  - אספקת חלפים מקוריים

  - בסוף כל ביקור ימציא הקבלן דוח ביקורת מפורט ובו פירוט העבודות שביצע, דוח זה יועבר למנהל המט"ש תוך 48 שעות.

  - במידה ויש צורך בהחלפת רכיבים יש לפנות למנהל המט"ש במיידי, בזמן הביקור.

  - יש להודיע למנהל המט"ש על כל שינוי במועד הביקור.

- הבהרות ודגשים

- שיפוץ המערכת הקיימת

- כל חלק שיותקן במסגרת השיפוץ יהיה חדש, מקורי, ובעל אחריות יצרן של 12 חודשים לפחות.

- תנן אחריות כוללת לעבודה למשך 12 חודשים.

- העבודות יתבצעו באתר המזמין, בתיאום מלא עם גורמי התפעול

- הקבלן יגיש לוח זמנים לביצוע השיפוץ

- הצעת המחיר לשיפוץ הינה עבור עבודה קומפלט לעבודה בשלמות של המערכת (לא כולל החלפת בקר במידת הצורך). ההצעה כולל לפחות החלפה של כל רכיבי המערכת על פי הטבלה בנספח 1 לנספח ג זה.

- יש למלא בטבלת המחירים את המחיר לבקר

- תחזוקה דו שבועית של המערכת

- בעת תקלה יש לטפל בה תוך יום עבודה לאחר קבלת אישור ממנהל המט"ש.

- הקבלן יהיה אחראי בלעדית לתקינות המערכת, וידאג לתקן כל תקלה.

- העברת דוח מלא וחתום הינה תנאי לתשלום.

- מילוי המחירים במחירון חלקי החילוף המסומן כנספח ג'1 להסכם ההתקשרות  הינה התחייבות למחיר היחידה של הרכיבים ל 3 שנים מיום חתימת החוזה.

- תוצרים נדרשים:

- דו"ח תחזוקה דו-שבועי

- דו"ח תקלות ופתרונות

- רישום מלא של חלקים שהוחלפו

- חוות דעת שנתית על מצב המערכת

- התמורה

- שיפוץ המערכת הקיימת

- תמורת ביצוע מלוא התחייבותיו לשם ביצוע השיפוץ של מערכת ה UV במכון טיהור השפכים כפר סבא – הוד השרון, כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו, ישלם התאגיד תשלום בהתאם להצעת המציע כאמור בפרק לטופס ההצעה המסומן כנספח א' להסכם ההתקשרות  על פי התנאים הבאים.

- תשלום ראשון 50% לאחר התקנה והרצה של חודש של כל הרכיבים היחידה A

- תשלום שני 50% לאחר התקנה והרצה של חודש של כל הרכיבים היחידה B

- תחזוקה דו שבועית של המערכת

- תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם ביצוע העבודות התחזוקה של מערכת ה UV  במכון טיהור השפכים כפר סבא – הוד השרון, כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו, ישלם התאגיד תשלום חודשי קבוע בסך הנקוב בפרק ב' לטופס ההצעה המסומן כנספח א' להסכם ההתקשרות בתוספת מע"מ בשיעורו כדין.

- מידה וידרש הקבלן במסגרת עבודתו להחלפת חלקים, שאינם כלולים במסגרת העבודה, יהיה הקבלן לדרוש בגין החלקים הנדרשים להחלפה, תשלום בנפרד.

נספח 1 לנספח ג' - המפרט הטכני

רכיבי המערכת להחלפה

| שורה | מק"ט | תאור מוצר | כמות (יח') |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6122195 | Ballast ECORAY TDX KMV | 40 |
| 2 | 6102394 | UV-Lamp ECORAY ELR 30 | 80 |
| 3 | 38720 | Opti-Wipe TAK Wiper Ring Assembly 48 (PTFE+FKM) | 160 |
| 4 | 6110340 | Cable orange 4xAWG16 2xMKW5 5m | 80 |
| 5 | 39498 | O-Ring 16x3 FPM | 80 |
| 6 | 33309 | Quartz Module 48x2x1512 | 10 |
| 7 | 36552 | Connector Plug TAK new version | 80 |
| 8 | 704909 | UV-Sensor UCT low transmission SO13799 | 2 |
| 9 | 36392 | Brush 32143-48 M8x5 PP/1.4571 | 4 |
| 10 | 41225 | Axial Flow Fan f. Ballast Rack 230V 50/60Hz | 4 |
| 11 | 6110334 | Service Kit f. OptiClean Cylinder OSP-L40 | 2 |
| 12 | 43994 | Position Switch LSM-11S/RL with cable | 2 |
| 13 | 34680 | Contact pin, silver-plated Han 1,5mmy | 200 |
| 14 | 29876 | Contact pin, silver-plated Han 0,5mmy | 200 |
| 15 | 760355 | Lamp Cable TAK 12m incl. Harting Insert | 10 |
| 16 | 6119106 | Tool f. Disassembly for pin + plug crimp contacts | 1 |
| 17 | 6116952 | Control Board EcoTouch 6 PLC | 2 |
| 18 | 44147 | Touch Panel TPI77B mono IPL | 1 |
| 19 | 000 | Working software programming | 6 |
| 20 | 000 | Installation and commissioning on site | 150 |

נספח 2 לנספח ג' - המפרט הטכני

מידע ל- HMI

נתונים להעברה ל HMI

    - UVI

    - שעות עבודה לפי נורה

    - נורה עובדת/לא עובדת

    - ניקוי בפעולה/מנוחה

    - מנת קרינה

    - התראות

      - גיל נורה

      - זמן מבדיקת אימות אחרונה לגלאי UV

      - מנת UV נמוכה

      - מנת UVI נמוכה

      - כשל מכאני במנגנון הניקוי

      - כשל נורה/ספק כח

      - טמפ' גבוהה

      - אין זרימה

    - יש להעביר רשימת התראות שהבקר מוציא – מנהל המט"ש יסמן את הפרמטרים שיעברו ל HMI

נספח 3 לנספח ג' - המפרט הטכני

תקנון משרד הבריאות

נספח ג'1

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

מחירון חלקי חילוף

| שורה | מק"ט | תאור מוצר | כמות יחידה | מחיר ל- 1 יח' בש"ח ללא מע"מ | סה"כ ללא מע"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6122195 | Ballast ECORAY TDX KMV | 40 |  |  |
| 2 | 6102394 | UV-Lamp ECORAY ELR 30 | 80 |  |  |
| 3 | 38720 | Opti-Wipe TAK Wiper Ring Assembly 48 (PTFE+FKM) | 160 |  |  |
| 4 | 6110340 | Cable orange 4xAWG16 2xMKW5 5m | 80 |  |  |
| 5 | 39498 | O-Ring 16x3 FPM | 80 |  |  |
| 6 | 33309 | Quartz Module 48x2x1512 | 10 |  |  |
| 7 | 36552 | Connector Plug TAK new version | 80 |  |  |
| 8 | 704909 | UV-Sensor UCT low transmission SO13799 | 2 |  |  |
| 9 | 36392 | Brush 32143-48 M8x5 PP/1.4571 | 4 |  |  |
| 10 | 41225 | Axial Flow Fan f. Ballast Rack 230V 50/60Hz | 4 |  |  |
| 11 | 6110334 | Service Kit f. OptiClean Cylinder OSP-L40 | 2 |  |  |
| 12 | 43994 | Position Switch LSM-11S/RL with cable | 2 |  |  |
| 13 | 34680 | Contact pin, silver-plated Han 1,5mmy | 200 |  |  |
| 14 | 29876 | Contact pin, silver-plated Han 0,5mmy | 200 |  |  |
| 15 | 760355 | Lamp Cable TAK 12m incl. Harting Insert | 10 |  |  |
| 16 | 6119106 | Tool f. Disassembly for pin + plug crimp contacts | 1 |  |  |
| 17 | 6116952 | Control Board EcoTouch 6 PLC | 2 |  |  |
| 18 | 44147 | Touch Panel TPI77B mono IPL | 1 |  |  |
| 19 | 000 | Working software programming | 6 |  |  |
| 20 | 000 | Installation and commissioning on site | 150 |  |  |
| סה"כ |  |  |  |  |  |

נספח ד'

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

לכבוד

תאגיד המים הביוב פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל

רח' התע"ש 11

כפר סבא

הנדון:ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם

- על פי בקשת __________________ ת.ז./ח.פ ______________(להלן:" הקבלן ")  אנו ערבים בזה כלפיכם

לתשלום כל סכום עד לסך של  50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף  שקלים חדשים) (להלן: "הסכום הבסיסי") (אשר יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף להלן, שתדרשו מאת הקבלן בקשר להסכם שביניכם לבינו בקשר עם שיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית ואחזקתה.

- הסכום הבסיסי, האמור בסעיף 1 לעי ל, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב - 15 לחודש נובמבר שנת 2025 דהיינו, ______ נק'  _________ (להלן: "המדד הבסיסי").

אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי כתב ערבות זה (להלן: "המדד החדש"), יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש (להלן: "סכום הערבות").

- אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, תוך 3 ימים לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

- אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות .

- ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

- ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  _________________ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה לא יאוחר מ 3 -ימים לפני מועד פקיעת הערבות ; כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

- ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .

בכבוד רב ,

בנק ___________________

נספח ה'

מכרז מס'  2-2026 לשיפוץ מערכת UV במכון טיהור השפכים כפר סבא הוד השרון המיועדת לטיהור מי הקולחין עד לרמה שלישונית

נספח בטיחות וגהות

- הגדרות

  - מטרת נספח זה היא להגדיר לנותן השירותים דרישות מינימליות, שלא גורעות מחובתו, לנותן השירותים את כלל השירותים, ולבצע כל פעולה הנדרשת, תוך עמידה בכלל היבטי הבטיחות והגהות, לרבות ציות וביצוע השירותים, בהתאם לכל דין רלוונטי הנוגע לבטיחות ולגהות וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות.

  - נותן השירותים ימלא אחר דרישות כל דין בקשר עם בטיחות בעבודה כמפורט בהסכם לרבות בסעיפי ההסכם הרלוונטים כגון 6.3,6.6,6.1.8 וכיוב'..

  - לחברה הרשות לבחון, בכל עת, את כלל האמצעים בהם נוקט נותן השירותים לשם מניעת נזק, והבטחת הבטיחות והגהות, ולתת לנותן השירותים הוראות שונות בעניין, ונותן השירותים מתחייב להישמע ולמלא אחר ההוראות.

  - לעניין נספח זה:

    - מפרט השירותים – כמפורט בנספח ג' להסכם ההתקשרות.

    - "קבלן" / "קבלנים" – כל קבלן המבצע עבודות תחת ניהולו ופיקוחו של נותן השירותים במסגרת התקשרותו עם החברה.

    - "אתר עבודה" – כל מקום בו מתבצעות עבודות על ידי מי מהקבלנים כהגדרתם לעיל.לעניין חוזה זה -מט"ש כפר סבא הוד השרוןץ

    - "החברה"- מזמין העבודה לעניין חוזה זה,תאגיד פלגי שרון.

- דרישות החלות על נותן השירותים בנושא ניהול הבטיחות

על נותן השירותים יחולו, בנוסף לכלל האמור בהסכם, על נספחיו, גם כל ההוראות המפורטות להלן:

  - נותן השירותים יוודא כי כל קבלן ממלא  את תפקיד "מבצע בניה" ו"קבלן ראשי" כמשמעותם בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח – 1988 לתקופת ביצוע העבודה, ומבצע את כל הנדרש מתוקף היותו אחראי בטיחותית לכלל העבודות המתבצעות על ידו, ולביצוע הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל- 1970 ("הפקודה"), והתקנות שהותקנו מכוחה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה,התש"ד 1954 ותקנותיו, וכל ההוראות המחייבות עפ"י כל דין במדינת ישראל.

  - מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן,את עובדיו,את קבלני המשנה שלו וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו,לרבות במקרה בו העסיק קבלנים נוספים או התיר לצדדים שלישיים להיכנס לשטח אתרי העבודות.

  - על נותן השירותים לוודא את קיומן  של כל דרישות והוראות הבטיחות שנקבעו ע"פ כל דין, ולרבות על ידי הרשויות המוסמכות על ידי כל הקבלנים, כגון, אך לא רק: גידור האתר (ככל ואפשרי/נדרש), יישום הסדרי תנועה זמניים, הצבת שילוט אזהרה גלוי לעיני הציבור , וכן דיווחם ורישומם של מנהלי העבודה כאמור במשרד העבודה, קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכאניים וחשמליים, ציוד מגן אישי, התקנת אמצעי הגנה מפני מקומות וחומרים מסוכנים, וכל הנדרש בדין.

  - נותן השירותים ישתתף בקביעת דרישות הבטיחות בהסכם עם כל קבלן בתיאום עם הגורמים המוסמכים מטעם החברה ובהתאם להנחיותיה.

  - נותן השירותים מתחייב למלא את כל הוראות הבטיחות של כל רשות מוסמכת, ובכלל זה, תקנות הבטיחות של  משרד העבודה ובכללן,  פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל -1970 וכלל תקנותיה המחייבות ,משרד הרווחה והביטחון החברתי, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב ולפקח על קיום הוראות אלה על ידי כלל הקבלנים המבצעים עבודות תחת ניהולו ופיקוחו. לא תתקבל כל טענה של נותן השירותים בגין אי-ידיעת דרישה כלשהיא של אחת מהרשויות המוסמכות ו/או יתר הוראות הדין.

  - נותן השירותים יוודא כי הקבלן נוקט ינקוט בכל האמצעים המתאימים ויקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים בנכסי הפרויקט ובדרכי הגישה אליהם, יוודא כי כללי הבטיחות בעבודה המפורטים בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל -1970 וכלל תקנותיה המחייבות נשמרים בקפדנות ע"י עובדי נותן השירותים ומי מטעמו, ולרבות כלל קבלני משנה ועובדיהם, וכן ידאג ויוודא שכל אורח המזדמן לנכסי הפרויקט יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו, וכן יפעל להשגת האישורים המתאימים למטרה זאת, מכל הגורמים והרשויות הרלוונטיים. בנוסף, נותן השירותים יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת רווחתם שלומם ובריאותם של עובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם, עובדי החברה וכל אדם ו/או גוף שהוא המועסקים ו/או פועלים  באתר. כמו כן, נותן השירותים,  עובדיו וקבלנים מטעמו יתייחסו בכבוד ובזהירות לכל המבקרים בתאגיד  ובשטחו מתוך הבנת הסיכון שבעבודתו של הקבלן והצורך לשמור על בטיחותם.

  - נותן השירותים מתחייב לוודא כי כל קבלן מקיים מנגנון בקרה על קיומן של הוראות הבטיחות אשר נקבעו בכל דין, בכל מקומות ביצוע העבודה, ולרבות ביחס לעבודת קבלנים אחרים ו/או צדדים שלישיים שעובדים באתרי העבודה.

  - על נותן השירותים  יחתום על כל מסמך (הודעה, בקשה, הצהרה, אישור וכיו"ב) ויעשה כל פעולה שתידרש כלפי הרשויות הרלוונטיות, על מנת להבטיח כי הוא לבדו יהיה אחראי לקיום כל הוראות ודרישות הדין בנוגע לבטיחות בעבודה.

- אדם והדרכות

  - נותן השירותים הנו האחראי לקיום תנאי הבטיחות באתר כולו ועליו תחול האחריות לקיום הוראות הבטיחות באתר. על נותן השירותים לוודא כי כל קבלן ממנה את כלל הצוות הנדרש לצורך עמידה וקיום הוראות בנושא הבטיחות והגהות  (להלן: "צוות הבטיחות") לרבות, אך לא רק :

  - מנהלי עבודה, בהיקף אשר יאפשר זמינות לאתרי העבודות, בטווח של עד חמש (5) דקות הגעה לאתר כלשהו, בעת עבודה במספר אתרים במקביל.

  - ממונה בטיחות בעבודה, אשר ישמש כמנהל  הבטיחות בעבודה ושהינו מוסמך מנהל הבטיחות להכנת תוכנית בטיחות בעבודה  יהיהאמון על כתיבת תוכנית הבטיחות הכוללת את פרק ניהול הסיכונים ופיקוח על עבודת מנהלי העבודה.

  - נותן השירותים יוודא כי פעילות צוות הבטיחות של הקבלן תתועד ותהיה נתונה לבקרה מצד נותן השירותים והחברה.

  - נותן השירותים יבצע בקרה מדגמית על נוכחות מנהלי העבודה מטעם הקבלנים באתרי העבודה בכל משך ביצוע העבודה הן במהלך תקופת ההקמה והן בתקופת התפעול והתחזוקה, לפי הצורך וכנדרש על פי דין, ובכפוף לאמור בסעיף 3.1 לעיל.

  - נותן השירותים יפעל להפסקת עבודתו והחלפתו של מי ממנהלי עבודה מטעם הקבלן, שלדעתה לא מיישם את התחייבויות הקבלן בנושאי הבטיחות.

  - נותן השירותים יפעל וייודא שכלל העובדים באתר קיבלו הדרכות בתחום הבטיחות לפי המתחייב מפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל -1970 וכלל תקנותיה המחייבות. . מבלי לפגוע באמור לעיל, לממונה הבטיחות של החברה או מי מטעמו, שמורה הזכות להעביר הערות באשר להדרכה, לשנות את היקפה, להוסיף נושאים וכיו"ב, ונותן השירותים יידרש לתקנה ולפעול בהתאם לה.

  - נותן השירותים יוודא שכל עובדיו המועסקים בביצוע העבודות הינם עובדים מקצועיים ומיומנים בעבודתם, שהינם בגירים ושהינם אזרחי ישראל. לא יורשה להכניס לאתר עובדים שאינם אזרחי ישראל או אשר טרם מלאו להם 18 שנים.

  - בכל מקרה בו נדרשת על פי כל דין הסמכה ו/או מינוי ו/או רישיון ו/או אישור לביצוע עבודה או לשימוש בכלי עבודה או לשימוש במכונה – הקבלן יוודא קיומם ואת תוקפם של האישורים טרם תחילת העבודות. כל ההסמכות ו/או מינויים ו/או רישיונות ו/או אישורים ו/או תסקירים הנדרשים על פי חוק, ישמרו אצל הקבלן עד תום ביצוע העבודה. ויוצגו לנציג הבטיחות בתאגיד. כמו כן, חלה על הקבלן חובה ואחריות להדריך ולהסמיך מקצועית את עובדיו בעבודות מיוחדות הנדרשות לכך- כגון עבודה בגובה, עבודה בחלל מוקף, עבודה על גגות, מפעיל דודים, מטפס תרנים וכיוב', על הקבלן לוודא קיום ההדרכות וההסמכות בזמן, ולוודא שמירת כשירות של עובדיו.

- תוכנית סיכונים לבטיחות בעבודה

  - נותן השירותים מתחייב ללמוד את אופי הסיכונים הקיימים באתרי העבודה, ובהתאם יכין תוכנית לניהול הסיכונים לבטיחות באתרי העבודה. תוכנית זו תוגש לאישור החברה, כמפורט כחלק מההיערכות לביצוע העבודות באתר בהתאם לאמור במפרט . כמו כן, התוכנית תוכן בהתאם למפורט בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תקנות הבטיחות בעבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), תשע״ג־ 2013.

  - נותן השירותים יפרט במסגרת תוכנית הסיכונים לבטיחות בעבודה, את הפעולות הבאות ובכללן בין היתר:

    - דגשים ופירוט לאופן ההתמודדות עם סיכוני בטיחות.

    - הצגת צוות הבטיחות הממונה מטעמו לצורך עמידתו בהוראות הבטיחות והגהות, כמפורט לעיל.

    - פירוט תדריכי הבטיחות שיבוצעו לעובדים בשטח מטעמו ואת שגרת מסירת תדריכי הבטיחות לפיהם.

    - הצגת הטפסים והמסמכים הנדרשים להחתמת הגורמים שיקחו חלק בעבודה באתרי העבודות מטעמו, המצריכים את אישור החברה.

- הוראות לעניין שמירת הבטיחות וביצוע עבודות מיוחדות

  - ןנותן השירותים יוודא כי הקבלן תיאם את ביצוע העבודות באתר מול כל הגורמים הרלוונטיים בחברה, לרבות  מערך הבטיחות בחברה, וזאת על פי כל כללי הבטיחות, התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה,  ותוך התחשבות בסידורי ההפרדה, אמצעי הזהירות והבטיחות, כנדרש לפי כל דין, לפי הצורך, וככל שתורה לו החברה

  - נותן השירותים יאסור על כניסת עובדיו לתחומי החברה אשר לא הותרה בו עבודה- על עובדי הקבלן חל איסור להסתובב בשטח החברה, אלא אך ורק באזור המוגדר לשם ביצוע העבודה או לחילופין- בליווי נציג מזמין העבודה.

  - נותן השירותים יוודא כי העובדים ישמרו על סדר וניקיון וינהגו לפי נהלי החברה באתר העבודה וישמעו להוראות מחלקת הבטחון או מי מטעמה, ידאגו לפינוי הפסולת מהאתר בצורה בטוחה מבלי לפגוע בעובדים, ועוברי אורח והסביבה.

  - על נותן השירותים לפקח ולוודא כי במהלך ביצוע עבודות על ידי קבלן/ני המסגרת השונים, לא ייפגעו מתקנים כלשהם המצויים באתר ו/או בסמוך אליו.

  - לא יקים נותן השירותים או הקבלן כל מבנה ו/או מתקן כלשהו בשטח משטחי החברה,אלא לאחר שקיבל אישור והוקצה לו השטח המדויק להקמת המבנה או המתקן.

  - לא יותר עישון והדלקת אש בתוך הבניין או בסביבתו.הקבלן יפקח,יוודא ויעשה כל שניתן בכדי למנוע עישון של עובדיו אלא במקומות בהם הדבר מותר.

  - נותן השירותים יהיה אחראי לכך שכל  עבודה מסוכנת, ובכלל זה עבודה חמה (כגון ריתוך, חיתוך, ליטוש, הלחמה או שימוש באש גלויה/מקורות חום), תבוצע בהתאם לכל דין, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה, הנחיות משרד העבודה, המשרד להגנת הסביבה והמזמין. ביצוע עבודה חמה באתר יתאפשר אך ורק לאחר קבלת היתר עבודה חמה חתום על ידי גורם מוסמך מטעם המזמין, ולאחר יישום כל האמצעים הנדרשים למניעת סיכוני שריפה, פגיעה בעובדים, בציוד או בסביבה. הקבלן יישא בכל אחריות ובכל הוצאה הכרוכה במניעת נזקים ותאונות הנובעים מביצוע עבודות כאמור, והיה ולא יפעל בהתאם להוראות המזמין, יהיה המזמין רשאי לנקוט בכל פעולה נדרשת, לרבות הפסקת העבודה, על חשבון ובאחריות נותן השירותים, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותו. חל איסור גורף על עבודה באש גלויה באזורי נפיצות גז (כגון בקרבת מתקני טיפול בבוצה) אלא באישור מיוחד ובדיקת גזים מקדימה

  - נותן השירותים או הקבלן יוודא ביצוע בדיקת גזים לפני כל כניסה לחלל מוקף וקבלת אישור כניסה חתום. זאת בנוסף לכל דרישות הבטיחות והצמ"א הנדרש בעבודות מסוג זה.

  - נותן השירותים מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם, ברכוש או בסביבה, כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכול בהתאם להוראות הדין וכללי הבטיחות.

  - נותן השירותים חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא. על  הקבלן לגדר לבטח מכונות, פתחים, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים  ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות דליקה ולכיבויה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וקיימים מפגעים, הנוצרים במהלך עבודת הקבלן ואין אפשרות לסילוקם המיידי, יוודא נותן השירותים כי הקבלן מטפל בסימונם וגידורם באופן שימנע גישת עובדים ו/או עוברי אורח למקום

  - נותן השירותים יוודא כי מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר, ימלא הקבלן את כל הבורות והחפירות, ישלים את הגדרות, באם נפגעו, וכן יוודא כי איננו מותיר מפגעי בטיחות בשטחים שמחוץ לגדרות. כמו כן יוודא כי הקבלן יבצע ביקורת מידי יום טרם התחלת העבודות ובסיומן, לקיומם של כל הסדרי התנועה והבטיחות, השילוט והתמרור הדרושים כנדרש.

  - נותן השירותים מתחייב כי הנו בקיא בכל דרישות הבטיחות הקשורות לעיסוקו וכי עובדיו הודרכו על ידו בנושאים אלו.

  - נותן השירותים או הקבלן, לספק לעובדיו את כל הכלים הנדרשים לביצוע העבודה לאחר שווידא שהכלים באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים וליקויים ועומדים בדרישות כל תקן. על הקבלן לוודא שעובדי הקבלן עובדים אך ורק בכלים שסופקו ונבדקו על ידו ואך ורק למטרה שלשמה הם נועדו, לאחר שקיבלו הדרכה לגבי העבודה איתם. 
למען הסר ספק, חל איסור להשתמש בציוד או בכלים של החברה. 
מכונות הרמה, ציוד הרמה, דודי קיטור, קולטי אויר, מעליות, וכל ציוד אחר החייב בבדיקה ע"י בודק מוסמך- ילוו ע"י תסקיר אשר בוצע ע"י בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה

  - נותן השירותים ידווח מיידית לחברה על כלמקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של מאן דהו. . במקרה של תאונה קשה/קטלנית, מתחייב הקבלן להודיע על כך מיידית לכל הגורמים הרלוונטים לרבות משטרת ישראל, מפע"ר, ביטוח לאומי וכיוב' ולפעול לפי הנחיותיהם. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי תקנות הבטיחות המחייבות וכל דין, יהא נותן השירותים בלבד האחראי הבלעדי לכל אובדן ו/או תאונה ו/או נזק שיגרם לעובדיו, לשולחיו, ולכל הבאים מטעמו, לרבות עובדי קבלני משנה מטעמו, ו/או לעובדי המזמין, עקב או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או מי הפועל מטעמו, במסגרת ביצוע העבודות.
אחריות תחקור אירוע התאונה/כמעט ונפגע חלה על נותן השירותים ועליו להציגה, תוך זמן סביר, לנציג/ממונה הבטיחות מטעם החברה.

  - נותן השירותים ידאג לקבל מהקבלן ויציג בפני החברה או מי מטעמה, מסמכי מקור של האישורים הבאים:

    - רישוי ו/או הסמכה רלוונטיים, בתוקף של מנהלי העבודה, עוזר הבטיחות וממונה הבטיחות ומי מטעמו

    - ביטוח תקף לכל כלי הרכב שבהם ישתמש ותסקירי בדיקה לציוד הנדרש על פי דין.

    - רשיונות לעובדים לעיסוק במקצוע או להפעלת ציוד מיוחד (כגון: ציוד הנדסי, שימוש במקורות קרינה, נהיגה במלגזה, שימוש בעגורן, רשיון חשמלאי, מדביר, טכנאי גז וכד').

  - נותן השירותים ימסור את הצהרות הבטיחות של עובדי הקבלן, לחברה או לכל גורם אחר מטעמה.

  - בכל מקרה שמתקיים חשד לאירוע בטיחות פוטנציאלי, נותן השירותים יפסיק את עבודתו של הקבלן באופן מיידי, לרבות במקרה בו קיבל הוראות מהחברה או מי מטעמה, במקרים הבאים:

    - מנהל העבודה לא נוכח במקום (ככל שרלוונטי).

    - מתקיימת הפרת הוראות בטיחות המסכנת את עובדי הקבלן, נותן השירותים או כל אדם אחר, ו/או החברה, ו/או העלולות לגרום לנזק לציוד ו/או לסביבה.

    - הקבלן או מי מעובדיו משתמש בציוד השייך לחברה ללא רשות.

  - נותן השירותים יספק לעובדיו,ךשךוחיו ולכל הפועלים מטעמו כל ציוד מגן אישי וציוד המגן חייב לעמוד בתקנים הרלוונטיים של מכון התקנים הישראלי או תקנים בינלואמיים מוכרים.ציוד מגן אישי בלוי/פגום יוחלף באופן מיידי ע"י הקבלן.

  - על נותן השירותים מוטלת האחריות לקיום שגרת חיסונים כנדרש לפי סוג העבודה של כל עובד ולביצוע בדיקות רפואיות תעסוקתיות (כשנדרש), כל זאת לפי התקנות ו/או נהלי משרד הבריאות

  - נותן השירותים מתחייב להבטיח אחזקת מלאי מתאים, תקין ותקני של אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש במתקני העזר שברשותו (לרבות מחסנים, מבנים, כלי תחבורה, עגורני צריח וכיוב')- על כל הציוד להיבדק ולהיות בתוקף ולהיות זמין בכל עת לרשות העובדים.

  - נותן השירותים יעבוד בהתאמה להוראות להתנהגות בעת חירום שיימסרו לו על ידי החברה או מי מטעמה.

  - נותן השירותים ידווח לחברה, או מי מטעמה, בכל מקרה של בעיה/ אילוץ/ קושי בקיום דרישות נספח זה באתרי העבודות.

  - נותן השירותים יוודא כי הקבלן מבצע הדרכת בטיחות לכל עובד חדש המועסק על ידו, ויחתימו על טופס הצהרת הבטיחות, יקבל מידיו את הטפסים החתומים והעתקי רשיון מקצועי במידה ונדרש. נותן השירותים ירכז בידיו את הטפסים והרישוינות בהתאם להנחיות החברה או ימסור אותם לחברה לפי הנחייתה.

  - נותן השירותים יפקח ויוודא ביצוע של  כל פעולה מתקנת הנדרשת על ידו, על ידי החברה או מי מטעמה, וכן כתוצאה מממצאי ביקורת או פערים, שהתגלו ע"י כל גורם רלוונטי.

  - נותן השירותים יהיה אחראי על  נקיטת אמצעים כנגד מפירי הוראות הבטיחות בהתאם לאמור בהסכם עם הקבלן ו/או להנחיות החברה.

- בטיחות בעבודות עם מערכות UV

  - נותן השירותים מתחייב כי הקבלן יבצע היכרות מוקדמת ומעמיקה עם אתר העבודה, לרבות תעלות הקולחין, מערכות ה-UV הקיימות, מערכות החשמל, הבקרה והמעקפים, ויביא בחשבון כי מדובר במתקן פעיל, שבו מתקיימת זרימת קולחין רציפה, וכי כל עבודה תבוצע תוך מניעת סיכון לעובדים, למתקן ולאיכות מי הקולחין

  - נותן השירותים מתחייב כי כל עבודה במערכת ה-UV,  לרבות פירוק, התקנה, תחזוקה או בדיקה, תתבצע אך ורק לאחר ניתוק מוחלט ומאומת של מקורות הקרינה, יישום נוהל נעילה ותיוג למניעת הפעלה בשוגג, ואיסור מוחלט על חשיפת עובדים לקרינת UV העלולה לגרום לפגיעה בעור ובעינייםנותן השירותים יפקח ויוודא ביצוע של  כל פעולה מתקנת הנדרשת על ידו, על ידי החברה או מי מטעמה, וכן כתוצאה מממצאי ביקורת או פערים, שהתגלו ע"י כל גורם רלוונטי.

  - נותן השירותים מתחייב כי כל עבודה במערכות חשמל, ספקי כוח, משנקים, לוחות ובקרות של מערכת ה-UV  תבוצע על ידי עובדים מוסמכים בלבד, לאחר ניתוק, בדיקת היעדר מתח והבטחת הפרדה מלאה בין מערכות פעילות למערכות מושבתות, וזאת לאור הסיכון המשולב של חשמל, מים וסביבה רטובה.

  - נותן השירותים מצהיר כי ידוע לקבלן שהעבודות מתבצעות בסביבת קולחין העלולים להכיל מזהמים ביולוגיים, והוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי המיגון, ההיגיינה והזהירות הנדרשים על מנת למנוע חשיפה, הדבקה או פגיעה בריאותית לעובדיו ולגורמים אחרים באתר.

  - נותן השירותים מתחייב לראות בתעלות, בורות, תאי UV וחללים תת-קרקעיים כ"מקומות מוקפים", ולבצע כל כניסה אליהם אך ורק לאחר קבלת היתר עבודה מתאים, בדיקות אטמוספרה נדרשות, הצבת השגחה ואמצעי חילוץ, וזאת בשל הסיכון לחוסר חמצן, הצטברות גזים רעילים וטביעה.

  - נותן השירותים מתחייב כי פירוק והתקנת רכיבי מערכת ה-UV לרבות מנורות, שרוולי קוורץ, מסגרות ומערכות ניקוי, יבוצעו תוך שימוש בציוד הרמה תקני ובשיטות עבודה בטוחות, באופן שימנע פגיעות גוף, נפילת חפצים ונזק לציוד רגיש.

  - נותן השירותים מתחייב לנקוט באמצעים מתאימים למניעת נפילות, החלקות ופגיעות בעת עבודה מעל תעלות קולחין ובסביבה רטובה וחלקה, לרבות שימוש בציוד מגן מתאים, גידור, מעקות או אמצעי אבטחה אחרים, בהתאם לאופי העבודה ולתנאי השטח.

  - נותן השירותים מתחייב כי כל שימוש בחומרים כימיים לצורך ניקוי ותחזוקת מערכת ה-UV  יתבצע בהתאם להוראות גיליונות הבטיחות, תוך אחסון, שימוש וסילוק מבוקר, ומבלי לגרום לסיכון לעובדים, למערכת הקולחין או לסביבה.

  - נותן השירותים מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה על רציפות תפעולית של המט״ש, מניעת השבתות בלתי מתוכננות, מניעת זיהום או פגיעה באיכות מי הקולחין, ונשיאה מלאה באחריות לכל נזק סביבתי או תפעולי שייגרם עקב עבודתו.

  - נותן השירותים מתחייב שלא להתחיל כל עבודה ללא קבלת היתרי עבודה מתאימים ולהכין תוכניות בטיחות וניתוחי סיכונים ייעודיים לשלבי העבודה השונים, תוך התאמה לסיכונים הייחודיים של מערכת UV במט״ש פעיל.

- בטיחות בתנועה

  - תשומת לבנותן השירותים מופנית לכך שעבודות האחזקה במסגרת השירותים יבוצעו  בסמיכות לתנועת כלי רכב מכל הסוגים (וללא הגבלה) ולציוד ובסמך לציוד מכני שמופעל על ידו לצורך עבודות האחזקה.

  - על נותן השירותים לוודא כי הקבלנים נוקטים בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלמותם-ובטיחותם של הנהגין וכלי הרכב ולהימנע ככל הניתן מהפרעה לתנועתם השוטפת והבטוחה, בכפוף להסדרי התנועה המאושרים.

- תאום מול גורמי הבטיחות מטעם החברה

  - נותן השירותים ישתף פעולה באופן מלא עם החברה, ו/או ממונה ו/או יועץ הבטיחות מטעם החברה, או מי מטעמם, ויישמע להוראותיהם. מובהר, כי אין במינויו של ממונה ו/או יועץ הבטיחות או מי מטעמם כאמור ע"י החברה, כדי לגרוע בכל אופן שהוא מאחריות נותן השירותים לקיום הוראות הבטיחות באתר לפי דרישות כל דין, משך כל תקופת ההסכם.

  - מבלי לפגוע בכלליות האמור, נותן השירותים מתחייב לפעול לפי קביעת החברה או ממונה הבטיחות מטעם החברה ו/או מי מטעמם, לרבות לצורך ביצוע הדרכות ורענון הוראות הבטיחות לעובדיו, ויוודא החתמתם על טופס "הצהרת בטיחות" לאחר כל רענון.

  - נותן השירותים ימלא את כל הצהרות הבטיחות כנדרש, כולל רישום המועדים לעריכת רענון הוראות הבטיחות.

  - לפני תחילת ביצוע העבודה נותן השירותים יציג לחברה או מי מטעמה, כפי שתורה החברה, את כל האישורים והמסמכים הנדרשים, בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות.

  - נותן השירותים יתודרך בהנחיות הבטיחות הכלליות של החברה וכן בהנחיות הייחודיות לשירותיו, ע"י ממונה הבטיחות של החברה או מי מטעמה. נותן השירותים ימלא ויחתום על טופס "אישור לתדרוך בטיחותי ורישום ציוד ורישיונות" וזאת לאחר שבדק את הנדרש ובחתימתו זו הוא מתחייב לקיים את כל ההוראות, החוקים, התקנות ונוהלי הבטיחות, בעבודה ובתנועה הרלוונטיים לעבודתו, לעובדים מטעמו וקיום ציוד הבטיחות הנדרש.

  - נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שהפרת הוראות בטיחות תהווה עילה להפסקת עבודה מיידית, הרחקת עובדים מהאתר ונקיטת צעדים חוזיים נוספים, ללא גריעה מאחריותו על פי כל דין.

  - החברה או מי מטעמה תערוך בקרה על יישום הנחיות הבטיחות על ידי נותן השירותים ועובדיו. אין בקיום בקרה זו על ידי החברה או מי מטעמה כדי לגרוע בכל אופן שהוא מאחריות נותן השירותים לקיום הוראות הבטיחות באתר לפי דרישות כל דין, משך כל תקופת ההסכם.

הצהרת בטיחות

- אני החתום מטה _______________ [שם פרטי+משפחה]  מס' ת.ז  ______________ הנושא בתפקיד ___________________ [תיאור התפקיד]   
מחב' ________________________ [שם החברה כולל ח.פ.]

מאשר בזאת בחתימת ידי, שקראתי את "נספח הבטיחות", הבנתי אותו במלואו, ואני מתחייב בשם החברה למלא אחר הוראותיו בשלמות וכרוחו. כמו כן, אני מתחייב שכל עובדי החברה שיעבדו במסגרת חוזה זה, יעברו הדרכת בטיחות מסודרת ע"פ דרישות החוק בכל הנוגע לסיכונים הכרוכים בעבודתם נשוא מכרז זה. ההדרכה תועבר ע"י בעל מקצוע מתאים. מסמכי ההדרכות והכשירות יוצגו לכל הפחות אחת לשנה לממונה הבטיחות של התאגיד, וזאת לפני כניסת החברה לעבודה.

- אני מצהיר ומתחייב כי אני נושא באחריות מלאה, בלעדית ובלתי מסויגת לבטיחות עובדיי, קבלני המשנה מטעמי, ציוד והעבודות המבוצעות על ידי החברה, וכי אבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות הדין, התקנות, התקנים, נהלי המזמין והנחיות ממונה הבטיחות באתר.

- אני מצהיר בזאת, שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 – התקנות והצווים שניתנו על פיה, וכן מוכרים לי חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתי, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנאי העבודה המפורטים ברישיונות עבודתי ובהוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בנספח הבטיחות (להלן ביחד "הוראות הבטיחות").

- הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים מתאימים, אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לנקוט ע"מ לשמור על רמת בטיחות נאותה בכל המשימות שהחברה תקבל לביצוע מטעם התאגיד.

- הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת החברה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם החברה. אני מתחייב לעבוד לפי דרישות החוק הישימות בתחום איכות הסביבה, שמירה על הסביבה ומניעת נזקים.

- הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970 והתקנות על פיהם.

- הנני מתחייב להעביר את כל המסמכים הנדרשים בחוק לעבודות נשוא מכרז זה לרבות: תעודות ורישיונות עובדים ,אישורי עבודה בחלל מוקף, עבודה בגובה ,רישיונות ותסקירי בדיקה לציוד עבודה לרבות ציוד מכאני הנדסי ,כננות ואביזרי הרמה, קומפרסורים,  אישור בדיקת חשמלאי מוסמך לגנרטורים, ציוד חשמלי, כבלים מאריכים וכיו"ב.

- ידוע לי שניתנת לתאגיד האפשרות והסמכות לביצוע ביקורות שוטפות על נושא הבטיחות בעבודה וכן מתן קנסות כספיים , מכתבי אזהרה, השעיה ואף הפסקת התקשרות על מנת להבטיח רמת בטיחות נאותה בעבודות.

שם הקבלן: _______________________                         ת.ז : _________________

כתובת:    ________________________________________________________________

מספר טלפון : _________________________             מס' קבלן רשום: ______________    תאריך:    ___________________       חתימה:_____________

חותמת החברה: ________________________

שמות מורשי חתימה מטעם הקבלן

שם ומשפחה:   _____________________         ת.ז:   ___________________                                  כתובת:  ____________________________________________________________

שם ומשפחה:   _____________________         ת.ז:   ___________________                                  כתובת:  ____________________________________________________________

במקרה שבעל המניות כאמור הינו תאגיד ואינו אדם פרטי, יחול האמור לגבי התאגיד וכן לגבי בעל השליטה בתאגיד זה, וכן הלאה בהתאמה